DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

Polní cesta C2 v k.ú. Bavory

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:                                                             Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: 					 Ing. Pavel Zajíček, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová – odborný rada, pobočka Břeclav

Adresa: 				               náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

690 02 Břeclav

Tel.:                                                                   727 956 366

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel “)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: 		Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený:		Ing. Václavem Opiolem,

vedoucím OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřejem Volkem,

ekonomem oblasti JIH

tel.:	           xxxxxx

e-mail:	           xxxxxx

ID DS:	           xxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:      xxxxxx

tel.:	            xxxxxx

e-mail:		xxxxxx

bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:		5061885001/2700

IČO:		60838744

DIČ:		CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost u polní cesty C2 v k.ú. Bavory jsou:

      - personální změny na straně zhotovitele

- úprava ceny za provedení 3.roku následné péče podle skutečného rozsahu provedených prací

S účinností ke dni 31. 10. 2025 Ing. Ondřej Chrást ukončil pracovní poměr ve společnosti STRABAG a.s. Z tohoto důvodu došlo k úpravě údajů na straně zhotovitele.

Tímto dodatkem se mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu méněprací v částce 51 553,70 Kč bez DPH podle skutečného rozsahu provedených prací v rámci následné péče provedené v roce 2025.

Z výše uvedených důvodů se cena díla mění následovně:

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: 					               	347 038,73 Kč

DPH 21% činí 						      	  72 878,13 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	               	419 916,86 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby (náhradní výsadba a interakční prvek IP):

bez DPH činí 								190 867,94 Kč

DPH 21 % činí 							  40 082,27 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 			230 950,21 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí								156 170,79 Kč

DPH 21 % činí 							  32 795,87 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí                   188 966,66 Kč

Z toho:

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			81 772,29 Kč

DPH 									17 172,18 Kč

Cena včetně DPH 						            98 944,47 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH  			53 969,20 Kč

DPH 									11 333,53 Kč

Cena včetně DPH 							65 302,73 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			20 429,30 Kč

DPH 									  4 290,15 Kč

Cena včetně DPH 							24 719,46 Kč

Článek II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet se zapracováním změn

| V Brně dne: 21. 11. 2025 | V Brně dne: 20. 11. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………………………. |  |
| Ing. Pavel Zajíček ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Ing. Václav Opiol vedoucí OTÚ oblasti JIH STRABAG a.s. | Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH STRABAG a.s. |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová