DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

OL/4_OC_Olomoucko_Vytyčení po KoPÚ

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc, Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 266

E-mail: olomouc.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geo Marchovsky, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Řepčín 250, IČO: 25817639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 18691.

Zastoupená: Ing. Petrem Marchovským, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Marchovským, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 38x3gc2

Bankovní spojení: Fio banka a.s., pobočka v Olomouci

Číslo účtu: 2600142140/2010

DIČ: CZ25817639

(„Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

# Čl. I

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek.

Původně sjednané znění Čl. VI. Cena za provedení díla, odstavce 6.3 smlouvy o dílo 
č. 1051-2025-521201, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

6.3. Smluvní cena

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně označení lomových bodů v terénu 
(195 MJ)

- cena za 1 MJ					            750 Kč

(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)

Smluvní cena celkem 		 		146 250,00 Kč

DPH 21%					  	  30 712,50 Kč

Celková cena  s DPH				176 962,50 Kč

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek (z 204 MJ na 195 MJ) byla upřesněna na základě skutečného zaměření v terénu. Celkově se cena snižuje o 6 750 Kč bez DPH.

Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

# Čl. II

# Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 1051-2025-521201, nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geo Marchovsky, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 24.11.2025	V Olomouci dne dle 22.11.2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.					Ing. Petr Marchovský

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj				jednatel společnosti