Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice

Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 	Prachatice

Pobočka 	Prachatice

Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Tel.	+420 724 322 338

E-mail:	frantisek.sebesta@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	office@geodetpb.cz

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 12 Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 521-2019-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 k předmětné smlouvě o dílo. S ohledem na skutečný rozsah prací při zpracování plánu společných zařízení, kdy nebylo potřeba využít některé dílčí fakturační celky, došlo ke snížení rozsahu prací na etapě Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 c) b) Smlouvy o 10 MJ (1 MJ = 100 bm) oproti předpokládanému rozsahu prací na 0 bm, cena snížena o 10 000 Kč bez DPH.

Změny závazku z výše uvedené smlouvy vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl při stanovení rozsahu prací předvídat. Jejich celkový rozsah (méněpráce) činí 10 000 Kč bez DPH.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

# VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a změn vyvolaných skutečným rozsahem prací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 ve znění dodatku číslo 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 952 400,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 474 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 121 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 548 400,- Kč |
| DPH 21% | 325 164,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 873 564,- Kč |

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 3.

- Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad     GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

| V Prachaticích dne 26. listopadu 2025 | V Příbrami dne 26. listopadu 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | Ing. Vladimír Luks – jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |