DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

SO 01 – Polní cesta C8 v k.ú. Zašová

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín

Tel.:	+420 702 153 018

E-mail:	renata.nemejcova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.

Sídlo: 	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený:	x x x x x x x x x x x, ředitelem oblasti Východ

x x x x x x x x x x x, ekonom oblasti 
Východ, na základě plné moci

Tel:	x x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x x

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x, hlavní stavbyvedoucí

Tel:	x x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:	5061885001/2700

IČO:	60838744

DIČ:	CZ60838744 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „SO 01 – Polní cesta C8 v k.ú. Zašová“ (dále jen „smlouva“).

- V průběhu realizace stavby došlo při provádění podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivem (vápnem) k projevům nestability podloží komunikace. Při provedení pojezdové zkoušky byla patrná výrazná deformace zvápněné plochy v úsecích km 0,150–0,180 a km 0,798–0,838. Následně provedené statické zatěžovací zkoušky potvrdily nevyhovující únosnost podloží. Na základě zjištěného stavu byl geotechnikem stavby navržen postup sanace s cílem zajištění požadované únosnosti a stability konstrukčních vrstev komunikace.

Sanace zahrnuje:

- Odkop aktivní zóny – 500 mm

- Návoz 1. vrstvy ŠD 0/300 tl. 300 mm (předpoklad 250 mm bude vibr. válcem vtlačeno do nestabilního podloží)

- Odvodnění pomocí drenáže DN 160 mm s přeštěrkováním ŠD 16/32

- Návoz 2. vrstvy ŠD 0/200 tl. 200 mm

- Separační geotextilie 300 g

- Návoz ŠD 32/63 tl. 250 mm (do úrovně zemní pláně)

- Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 9 351 458,91 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 388 796,15 Kč bez DPH (plus 388 796,15 Kč bez DPH), což odpovídá 4,16 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2025.

I.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.

II.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 	  9 740 255,06 Kč

DPH 21 % činí 	  2 045 453,56 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	11 785 708,62 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 7. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

| Zlín, dne 27. 11. 2025 | Zlín, dne 26. 11. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |  |
| objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka |  | zhotovitel STRABAG a.s. x x x x x x x x x x x na základě plné moci |  |

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.