DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený: 	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín

Tel.:	+420 727 956 372

E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Geocart CZ spol. s r.o.

Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

zastoupený: 	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	3v2d84r

v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	107-9911410247/0100

IČO:	25567179

DIČ:	CZ25567179 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesta HC6 a VHO v k.ú. Karlovice u Zlína“ (dále jen „smlouva“).

- Na straně zhotovitele došlo ke změně údajů tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

- V průběhu zpracování díla vyvstal požadavek Obce Karlovice na doplnění objektu Záchytný průleh PR1 o liniový prvek vegetace – stromořadí z ovocných dřevin. Začlenění výsadby zeleně je zásadní pro zvýšení ekologické stability území, podporu biodiverzity a zlepšení klimatických i půdních podmínek. Tento prvek současně plní krajinářskou funkci propojení polní cesty s okolním porostem. V souvislosti s rozšířením rozsahu projekčních prací oproti původní smlouvě o dílo se uprauje termín pro odevzdání projektové dokumentace. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Zlín.

- Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 323 000,00 Kč bez DPH. Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 30 300,00 Kč bez DPH (plus 30 300,00 Kč bez DPH), což odpovídá 9,38 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. I Předmět a účel smlouvy“ se doplňuje o nový text:

SO 5 Liniový prvek výsadba ovocných stromů

Jedná se o návrh výsadby dřevin souběžně se Záchytným průlehem PR1.

II.

Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ odst. 1 se ruší a nový text zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:

- projektová dokumentace 10. 12. 2025

- povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 4 měsíců od předání projektové dokumentace

III.

Dosavadní text „Čl. V Cena a způsob platby“ odst. 2 se ruší a nový text zní takto:

- Celková cena za provedení Díla činí 353 300,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

-	Cena za zpracování projektové dokumentace činí 333 300,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

-	Cena za zajištění stavebního povolení činí 20 000,00 Kč bez DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

IV.

Dosavadní text „Čl. XII. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby“ odst. 3 se ruší odstavec „Za zhotovitele:“ a nový text zní takto:

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

V.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Zlín, dne 28. 11. 2025	Brno, dne dne 28. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

Objednatel	Zhotovitel

Česká republika - Státní pozemkový úřad	Geocart CZ spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Bc. Ondřej Hrdlička

Ing. Mlada Augustinová	jednatel

ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.