DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice – vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu“

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov

Tel.:	+420 724 574 136, +420 727 957 180

E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

a

Objednatelem č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Závod Brno

Kontaktní adresa: 					Šumavská 524/31, 602 00 Brno

zastoupený:					Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závod Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závod Brno

Tel.:	+420 725 831 502, +420 727 828 526

E-mail:	andrea.chmelova@rsd.cz

jana.duchonova@rsd.cz

ID DS:	zjq4rhz

Bankovní spojení:	ČNB a.s.

Číslo účtu:	10006-15937031/0710

IČ/DIČ:	65993390/CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2)

a

Zhotovitelem

Název:						Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 634/54, 64400 Brno - Soběšice

Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:							+420 xxxxx

E-mail:							xxxxx

ID DS:							rz4a5mz

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905 / CZ27724905 - je plátcem DPH

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna rozsahu provedených prací v rámci vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a pro provádění stavby. Jedná se o tyto změny:

- Méněpráce – k.ú. Jezernice - SO 04 – Revitalizace melioračního odpadu RO1

- Vícepráce

- k.ú. Jezernice - SO 03 – Hlavní polní cesta C5

- k.ú. Podhoří na Moravě - SO 01 – Hlavní polní cesta C1a

Ad 1) Méněpráce - k.ú. Jezernice - SO 04 – Revitalizace melioračního odpadu RO1

Na výrobním výboru a následné terénní prohlídce se zástupci obcí bylo dohodnuto, že otevření melioračního odpadu RO1 (stavební objekt SO 04) nebude realizováno a bude zachováno stávající zatrubnění. Důvodem je bezvadný a funkční stav tohoto zatrubnění (bylo realizováno při stavbě dálnice v roce 2012) a dále skutečnost, že otevřený příkop by komplikoval užívání dotčeného zemědělského pozemku.

Hodnota méněprací činí 50 000 Kč bez DPH.

Ad 2) Vícepráce

- k.ú. Jezernice - SO 03 – Hlavní polní cesta C5

Odvodnění polní cesty C5 bylo původně plánováno do revitalizovaného melioračního odpadu. Z důvodu nerealizace tohoto stavebního objektu (SO 04) je nutné provést změnu odvodnění polní cesty C5. Nově bude navržen příčný odvodňovací žlab - horská vpust se zaústěním do stávajícího zatrubněného melioračního odpadu.

Hodnota víceprací činí 5 000 Kč bez DPH.

- k.ú. Podhoří na Moravě - SO 01 – Hlavní polní cesta C1a

Na základě požadavku města Lipník nad Bečvou, pod které náleží místní část Podhoří na Moravě, bude navrženo pročištění stávajícího příkopu podél projektované polní cesty C1a v délce cca 300 m. Dále je navržena náhradní výsadba za kácené lípy v rozsahu 5 ks lípy srdčité.

Hodnota víceprací činí 10 000 Kč bez DPH.

Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena.

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.

Čl. II.

Cena díla

- Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění cena za provedení díla uvedená v Čl. V Cena a způsob platby takto:

- Celková cena za provedení Díla bez DPH činí	327 500 Kč

- DPH činí						  68 775 Kč

- Celková cena za provedení Díla vč. DPH činí	396 275 Kč

- Z toho:

- Katastrální území Podhoří na Moravě

- Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH činí	240 000 Kč

- DPH činí								  50 400 Kč

- Cena za zpracování projektové dokumentace vč. DPH činí	290 400 Kč

- Cena za zajištění povolení záměru bez DPH činí			    7 000 Kč

- DPH činí								    1 470 Kč

- Cena za zajištění povolení záměru vč. DPH činí			    8 470 Kč

|  | Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH (v Kč) | Cena za zajištění povolení záměru bez DPH (v Kč) | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem vč. DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 – C1a | 170 000 | 4 000 | 174 000 | 36 540 | 210 540 |
| SO 02 – C1b | 70 000 | 3 000 | 73 000 | 15 330 | 88 330 |
| Celkem | 240 000 | 7 000 | 247 000 | 51 870 | 298 870 |

- Katastrální území Jezernice

- Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH činí	  78 000 Kč

- DPH činí								  16 380 Kč

- Cena za zpracování projektové dokumentace vč. DPH činí	  94 380 Kč

- Cena za zajištění povolení záměru bez DPH činí			  2 500 Kč

- DPH činí								     525 Kč

- Cena za zajištění povolení záměru vč. DPH činí			  3 025 Kč

|  | Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH (v Kč) | Cena za zajištění povolení záměru bez DPH (v Kč) | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem vč. DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 03 – C5 | 55 000 | 2 000 | 57 000 | 11 970 | 68 970 |
| SO 05 – IP35 | 23 000 | 500 | 23 500 | 4 935 | 28 435 |
| Celkem | 78 000 | 2 500 | 80 500 | 16 905 | 97 405 |

Čl. III.

- Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele č. 1: 279-2025-521204 a č. objednatele č. 2: 03PT-006326 uzavřená dne 14. 7. 2025 nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Olomouci Datum: 26. 11. 2028 | V Brně Datum: 26. 11. 2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel č. 1 JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj V Brně Datum: 1. 12. 2025 ……………………………………… objednatel č. 2 Mgr. David Fiala ředitel Závodu Brno | zhotovitel Ing. Vítězslav Hráček jednatel |