DODATEK   č. 9   SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Soňa Šujanová, odborný rada Pobočky Zlín |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Ing. Petra Dubcová |
| Telefon: | +420 727 957 182 |
| E-mail : | sona.sujanova@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 405 27 514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Halenkovice“ ve znění dodatků č. 1 – 8.

2.   Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28.11.2025 o změnu závazku ze smlouvy o dílo, v podobě nutných víceprací. Jedná se o novou položku výkazu činnosti 3.5.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení. Nutnost aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků vznikla z důvodu podaného odvolání do rozhodnutí pobočky o schválení návrhu pozemkových úprav. Odvolací orgán potvrdil rozhodnutí pobočky. Proti rozhodnutí nebyla dle soudu podána žaloba.

3.	Tato změna smlouvy je v pořadí devátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná o šestou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 7 575 300 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo ke změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě posunu termínů u přípravných a návrhových prací. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 160 350 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,1% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 173 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 70 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,93% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 74 300 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,98% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 je ve výši 379 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,01% původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a snížení celkové ceny díla o 349 800 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 7 a dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo došlo k posunu termínů u dílčích části návrhových prací.

4. 	Rozsah dodatečných služeb byl stanoven na 37 měrných jednotek (MJ), přičemž jednotková cena této položky vychází z průměrné nabídkové ceny této položky za rok 2025. Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je hodnota změny dle tohoto dodatku ve výši 111 000,00 Kč bez DPH (plus 111 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,47 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

5.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního

znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.5.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků

37 MJ x 3 000 Kč = 111 000 Kč bez DPH

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. 	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 3 787 150,00 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 969 900,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 589 000,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 1 000 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 7 346 050,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 542 670,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8 888 720,50 Kč |

6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3.

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. 	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 9. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne, 9.12.2025			      V Plzni dne, 9.12.2025

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | „elektronicky podepsáno“ GEOREAL spol. s r.o. Martin Vondráček jednatel |

Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová