DODATEK č. 3

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ Klášterská Lhota
číslo smlouvy objednatele: 1172-2024-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 5/2024
ze dne 31.10.2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 937 172,  606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: W9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 186 | 12 | 174 | 3 400,00 | 40 800,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 3 | 0 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 193 | 1 | 192 | 650,00 | 650,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 193 | 1 | 192 | 650,00 | 650,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 193 | 1 | 192 | 620,00 | 620,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 50 220,00 |

Hodnota změn činí 50 220,00 Kč bez DPH (tj. 2,399 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) sníží o 50 220,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě týkající se KoPÚ Klášterská Lhota je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (počtu) provedených měrných jednotek v rámci zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a pozemků neřešených dle § 2 zákona. Provedením zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a pozemků neřešených dle § 2 zákona, došlo také k upřesnění celkové výměry pozemků řešených pozemkovou úpravou.

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedených dílčích fakturačních částí prací ke KoPÚ Klášterská Lhota byla Objednateli doručena dne 8.12.2025, doplnění žádosti dne 16.12.2025.

Ponížení počtu měrných jednotek uvedených etap vychází ze skutečně provedeného rozsahu zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkové úpravy a u pozemků neřešených dle § 2 zákona v terénu za účasti komise pro zjišťování průběhu hranic, vlastníků atd.

U navazujících etap 6.2.7, 6.2.8 a 6.4 je změna počtu MJ dána provedeným zjišťováním průběhu hranic, kdy došlo k přesnému určení výměry řešeného území.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), činí celkem 64 420,00 Kč bez DPH (tj. 3,078 % původní hodnoty závazku) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 069 100,00 Kč | 1 293 611,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 869 050,00 Kč | 1 051 550,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 119 040,00 Kč | 144 038,40 Kč |
| Celková cena | 2 057 190,00 Kč | 2 489 199,90 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 19.12.2025	Datum: 18.12.2025

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský 	Jméno: Ing. Pavel Gregor

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Žáková