Dodatek č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Sloupno u Chotěboře č: 1080-2023-520202 ze dne 25.9.2023 (dále jen „Smlouva“)

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupená: 			Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky	            Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: 		Ditou Procházkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.  Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 i), 6.3.2 ii) 
a 6.3.2 iii).

Tímto Dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 0 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 0 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 0 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 8 750,00 |

Hodnota změn činí 8 750,00 Kč bez DPH, (tj. 7,80 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 8 750,- Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Jelikož nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o určení hranic pozemků v rámci Jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Sloupno u Chotěboře 
č. j. SPU 390384/2025 ze dne 1. 12. 2025. které nabylo právní moci dne 6. 1. 2026, nebudou v tomto řízení použity dílčí části 6.3.2.i) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha; 6.3.2. ii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a 6.3.2. iii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha.

Na základě výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí. Jedná se o samostatné méněpráce.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (3.1) Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 30 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH | 30 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 41 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 103 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 21 714,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 125 114,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

## 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

## 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Pardubice

Datum: 21.1.2026		Datum: 20.1.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková	Ing. Pavel Cimpl

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod		jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

____________________________

Dita Procházková

referentka pobočky Havlíčkův Brod

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Dodatek č.2 smlouvy o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Sloupno u Chotěboře

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů" | ha | 44 | 700,00 | 30 800,00 | 31.1.2025 |
| „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 30 800,00 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů" |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků | ha | 44 | 700,00 | 30 800,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.2. | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 4 900,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 2 800,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 1 050,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 30 800,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ | ha | 44 | 950,00 | 41 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 41 800,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 30 800,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 30 800,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 41 800,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 103 400,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  | 21 714,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 125 114,00 Kč |

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.2 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.