DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ HŘÍCHOVICE č. 16/2020-504202 ze dne 14.07.2020

(dále jen „Dodatek“).

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Mleziva, rada Pobočky Domažlice

Tel.	+420 724 269 138, +420 727 956 732

E-mail:	milan.mleziva@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO s.r.o.

Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	7pp75x5

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	2485160297/0100

IČO:	26349469

DIČ:	CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

ČI. I.

- Předmět Dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. VI smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě doložitelných záznamů, že bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

- Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) na základě žádosti ze dne 16.12.2025, kterou podal zhotovitel v souvislosti se zpracovávanou dokumentací technického řešení (DTR) PSZ dochází ke změně počtu měrných jednotek u následujících etap.

- V návaznosti Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Rekapitulace změn počtu měrných jednotek (MJ)

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | --- | --- | --- | 31.1.2026 31.1.2026 |  |
| 3.5.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 3.5.1 i) a) Smlouvy | ha | +13 | 390 | +5 070 |  |  |
| 3.5.1 i) b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -10 | 990 | -9 900 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářs kých staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 3.5.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | +1 | 9 900 | +9 900 |  |  |
| 3.5.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | --- | --- | --- | 31.1.2027 |  |

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

Rekapitulace změny celkové ceny díla:

| Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4 | 1 047 500,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | -9 900,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +14 970,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 052 570,00 Kč |
| DPH 21 % | 221 039,70 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 273 609,70 Kč |

Rekapitulace změny hodnoty závazku a jeho řešení dle ZZVZ:

Hodnota víceprací v dílčí části 3.5.1 i) a). a 3.5.1 i) c) činí 14 970,00 Kč bez DPH a hodnota méněprací v dílčí části 3.5.1 i) b) činí 9 900,00 Kč bez DPH, tj. absolutní hodnota změn činí 24 870 Kč bez DPH, vyjádřeno v procentních bodech činí 2,28 % z hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Celková změna závazku ze smlouvy včetně předchozích dodatků činí 6,06 %, dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Celková hodnota navýšení celkové ceny díla činí: +5 070,00 Kč bez DPH

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 4 zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, 				allGEO s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice

Místo: Domažlice													Místo: Plzeň

Datum: 27.01.2026						 						Datum: 27.01.2026

„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“

__________________________							____________________________

Ing. Jan Kaiser													Ing. Lubor Pekarský

vedoucí Pobočky Domažlice								    	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad				allGEO s.r.o.

Za správnost: Ing. Marek Gebauer

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hříchovice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 890 | 16 020 | 30.6.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 247 | 490 | 121 030 | 31.3.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 123 | 2 090 | 257 070 | 28.2.2023 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 890 | 18 900 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 245 | 190 | 46 550 | 31.10.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 245 | 190 | 46 550 | 30.6.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 506 120 | 30.6.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 245 | 790 | 193 550 | 31.1.2026 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 390 | 5 850 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, vícepráce | ha | +13 | 390 | 5 070 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | 990 | 31 680 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, méněpráce | 100 bm | -10 | 990 | -9 900 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 9 900 | 79 200 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, vícepráce | 100 bm | +1 | 9 900 | 9 200 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 245 | 590 | 144 550 | 31.1.2027 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 499 900 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 245 | 190 | 46550 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 46550 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 506 120,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 499 900,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 46 550,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 052 570,00 |  |
| DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa |  |  |  | 221 039,70 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 273 609,70 |  |