DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Cvrčovice u Zdounek       
č.: 1187-2024-525202 ze dne 22.10.2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž a Ing. Taťánou Motalíkovou, odborným radou Pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: 		+420 725 970 656, +420 725 900 182

E-mail: 			radka.zabojnikova@spu.gov.cz, tatana.motalikova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Geocentrum spol. s r.o.

se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc

Zastoupená:                                                    Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená:       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:                                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:				   Komerční banka a.s.

Číslo účtu:                                                          59309811/0100

DIČ:                                                                    CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 117 | 1 | 3 800 | 3 800 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 84 | 15 | 2 600 | 39 000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 42 800 |

Hodnota změn činí 42 800 Kč bez DPH, (tj. 1,80 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 42 800 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal přípisem o změnu závazku ze smlouvy o dílo u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. V rámci již provedených etap byly upřesněny (sníženy) měrné jednotky dle skutečně provedených prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č.1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 216 800,00 Kč | 1 472 328,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 845 100,00 Kč | 1 022 571,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 270 400,00 Kč | 327 184,00 Kč |
| Celková cena | 2 332 300,00 Kč | 2 822 083,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Olomouc

Datum: 28.1.2026	Datum: 28.1.2026

„elektronicky podepsáno“    	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška

ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Dubcová