DODATEK č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Přílepy u Holešova 
č.: 1114-2023-525202 ze dne 25.9.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro   Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: 	    	+420 725 970 656

E-mail: 		 radka.zabojnikova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 		 z49per3

Bankovní spojení: 		 Česká národní banka

Číslo účtu: 	 	 3723001/0710

DIČ: 		 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Geocentrum spol. s r.o.

se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc

Zastoupená:                                          		Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  	 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupený:  		XXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:          	                                       		XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:             	                                                  XXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:    	             	               6ejp63k

Bankovní spojení:				   Komerční banka a.s.

Číslo účtu:              	                                      59309811/0100

DIČ:                                                                    CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 42 | 19 | 1 650 | 31 350 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 62 | 22 | 1 650 | 36 300 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 21 | 21 | 3 300 | 69 300 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 136 950 |

Hodnota změn činí 136 950 Kč bez DPH, (tj. 6,24 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 2.), o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 136 950 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 9.1.2026 o změnu závazku ze smlouvy o dílo z důvodu skutečného rozsahu provedených prací měrných jednotek u etap 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1–3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 069 100,00 Kč | 1 293 611,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 757 185,00 Kč | 916 193,85 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 221 650,00 Kč | 268 196,5 Kč |
| Celková cena | 2 047 935,00 Kč | 2 478 001,35 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Olomouc

Datum: 28.1.2026	Datum: 28.1.2026

„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška

ředitel KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Dubcová