DODATEK  č. 4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Rovné u Dobrého       
č.: 1122-2023-514204 ze dne 3.10.2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj na adrese Kydlinovská 245 50301 Hradec Králové

Pobočka: Rychnov nad Kněžnou na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupený: 		Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou,

Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 155 177

E-mail: 	rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem v Plzni, Plachého 40

Zastoupený:                                                    Mgr.Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr.Barborou Salátovou

Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupený:       xxxx

xxxx,

xxxx,

xxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxxxxxxxx

E-mail:                                                               xxxxxxxxx

ID datové schránky:                                           qzhp5bf

Bankovní spojení:				   Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:                                                          5279999001/5500

DIČ:                                                                    CZ29099323

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 325 | 2 | 979,00 | 1 958,00 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 324 | 4 | 1364,00 | 5 456,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 324 | 4 | 1364,00 | 5 456,00 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 325 | 2 | 748,00 | 1 496,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 14 366,00 |

Hodnota změn činí 14 366,00 Kč bez DPH, (tj. 0,52 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 14 366,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá na základě skutečností uvedených v zápise z kontrolního dne č.j.: SPU 026284/2026/DI konaného 26.1.2026. V zápise je zkonstatováno, že skutečná výměra řešeného území se liší od celkové výměry řešeného území uvedené v SoD.

- Z výsledků skutečného zaměření řešeného území KoPÚ Rovné u Dobrého bylo zjištěno, že skutečná celková výměra území řešeného pozemkovou úpravou je 323 ha, to je o 2 MJ méně, než je uváděno ve smlouvě.

- Dále výměra pozemků řešených dle § 2 zákona dle skutečného zaměření v návaznosti na předchozí dodatek č.3 (změna rozsahu pozemků neřešených dle § 2 zákona) je 320 ha, to je o 4 MJ méně, než je uváděno ve smlouvě.

- Na kontrolním dnu konaném 26.1.2026 bylo odsouhlaseno, že dojde k úpravě počtu MJ dle skutečného stavu u dílčích položek 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.3.4.

- U položky 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení o 2 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.

- U položky 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") dojde ke snížení o 4 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.

- U položky 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení o 4 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.

- U položky 6.3.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ dojde ke snížení o 2 MJ na základě skutečně zaměřené výměry řešeného území proti údaji, který byl uveden ve smlouvě.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 14 366,00 Kč bez DPH. V součtu absolutních hodnot se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 14 366,00 Kč bez DPH (0,52% původní hodnoty závazku).

Ke změně hodnoty díla došlo nejprve v dodatku č. 1, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (inflační doložka).

Dodatkem č. 2 došlo ke změně hodnoty díla dle § 222 odst. 4, jednalo se o změnu ve výši 7 700,00 Kč bez DPH, což činí 0,28% původní hodnoty díla.

Dodatkem č. 3 došlo ke změně hodnoty díla dle § 222 odst. 4, jednalo se o změnu ve výši 72 270,00 Kč bez DPH, což činí 2.61% původní hodnoty díla.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2 a č. 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku (3,41% ceny).

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 533 026,00 Kč | 1 854 961,46 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 979 176,00 Kč | 1 184 802,96 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 241 604,00 Kč | 292 340,84 Kč |
| Celková cena | 2 753 806,00 Kč | 3 332 105,26 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň

Datum: 29.1.2026	Datum: 29.1.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Alena Rufferová	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Michal Drtík