dodatek č. 1

- smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Filipov u Zábřeha

- č.: 1120-2024-521101 ze dne 10. 10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

- podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk	Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Adresa:		Pobočka Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:			+420 721 238 380

+420 602 585 690, +420 606 073 755

E-mail:		sumperk.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení „AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.“

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx

Vedoucí týmu: 		xxxxx

Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: .		+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				gv6y8j4

Bankovní spojení: .		MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 		341302664/0600

DIČ: 		CZ64255611 – je plátce DPH

a

ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.

Zastoupená: 					Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: .		+420 xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				yt5y5mq

DIČ:		CZ28649664 – je plátce DPH

| Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Filipov u Zábřeha“ ze dne 18. 09. 2024 a na základě plné moci (založeno u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 13 | 4 | 4 300 | 17 200 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 17 200 |

Hodnota změn činí 17 200 Kč bez DPH, (tj. 1,72 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Počet snížených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 72 | 8 | 4 300 | 34 400 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 53 | 1 | 650 | 650 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 53 | 1 | 560 | 560 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 53 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 53 | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 53 | 1 | 1 300 | 1 300 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 39 010 |

Hodnota změn činí 39 010 Kč bez DPH, (tj. 3,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 21 810 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečně provedených prací při zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ Filipov u Zábřeha.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn činí 5,62 %, a nepřesáhne tak 10 % původní hodnoty závazku.

Dále je předmětem dodatku:

Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.):

| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk Evou Soósovou, Pobočka Šumperk |
| --- | --- |
| Telefon: | +420 721 238 380, +420 602 585 690, +420 606 073 755 |
| E-mail: | pk.sumperk@spu.gov.cz |

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 639 120,00 Kč | 773 335,20 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 270 700,00 Kč | 327 547,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 67 600,00 Kč | 81 796,00 Kč |
| Celková cena Díla | 977 420,00 Kč | 1 182 678,20 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení „AGROPROJEKCE

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj		LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.“

Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 3. 2. 2026	Datum: 3. 2. 2026

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového úřadu 	jednatel

pro Olomoucký kraj	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Za správnost: Bc. Silvie Johanesová