DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Jesenice u Rakovníka
č.:  8/2021-537100 ze dne 10.5.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Bc. Kateřina Čermáková, Pobočka Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420725 949 942

E-mail: 	rakovnik.pk@spucr.cz.

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení

První společník (vedoucí společník): GROMA PLAN s.r.o.

se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň IČO: 25233025

Zastoupený: Pavel Vostracký, jednatel

Druhý společník (účastník): POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň IČO: 29099323

Zastoupený: Mgr. Barborou Salátovou, jednatel

Třetí společník (účastník): Ing. Helena Krausová

se sídlem XXXXXXXXX, 301 00 Plzeň IČO: 29099323

Zastoupený: Ing. Helena Krausová, OSVČ

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 19.1.2021 za společnost jedná:

Pavel Vostracký, jednatel

Korespondenční adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Pavel Vostracký

V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX

E-mail:                                                               XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                           ekc85xd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          27-4501350277/0100

DIČ:                                                                    CZ25233025

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 1 | 1 500,00 | 1500,00 |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | LV | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 2 000,00 |

Hodnota změn činí 2 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,06% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 2 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna měrných jednotek v rámci etapy 6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.1.2026 zaevidované pod č.j. SPU 015448/2026. Důvodem je upřesnění měrných jednotek z důvodu nevypracování těchto etap. Tímto nastala skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ – méněpráce v rámci dílčí části 6.3.4 a 6.3.5, čímž bude rozsah navrhovaných opatření menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1,2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty zakázky.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 765 000 Kč | 2 135 650 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 164 500 Kč | 1 409 045 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 225 900 Kč | 273 339 Kč |
| Celková cena | 3 155 400 Kč | 3 818 034 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. město Praha

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

03.02.2026	02.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Pavel Vostracký

ředitel KPÚ	jednatel společnosti

Za správnost: Bc. Kateřina Čermáková

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 41 | 1 000,00 | 41 000,00 | 31.7.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 669 | 600,00 | 401 400,00 | 31.7.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 83 | 800,00 | 66 400,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 268 | 1 300,00 | 348 400,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 325 | 1 500,00 | 487 500,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 752 | 200,00 | 150 400,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 765 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 753 | 800,00 | 602 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 68 | 500,00 | 34 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 111 | 500,00 | 55 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 800 | 800 | do 4 měsíců od výzvy zadavatele |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 753 | 600 | 451 800 | do 4 měsíců od výzvy zadavatele |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 1 500,00 | 0,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 0 | 500 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 164 500,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 753 | 300,00 | 225 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 225 900,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 765 000 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 164 500 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 225 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 155 400 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 662 634 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 818 034 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GROMA PLAN s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 03.02.2026 |  |  |  | Datum: 02.02.2026 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Pavel Vostracký |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |