DODATEK č. 10

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) na zpracování KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt, č.: 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj na adrese Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Louny na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 002 568

E-mail: 	roman.chochola@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 27331083

Zastoupený: Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Tomášem Charvátem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: 	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                               xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

E-mail:                                                        	xxxxxxxxxxx

ID datové schránky:                                  	j39b3sj

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank

Číslo účtu:                                                    	944056036/5500

DIČ:                                                            	CZ27331083

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části:

snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 390 | 310 | 400 | 124 000,00 |

Hodnota změn činí 124 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 124 000 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Z důvodu upřesnění skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků došlo k úpravě měrných jednotek a ceny u dílčí části:

- - 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení počtu měrných jednotek ze 390 MJ na 80 MJ a snížení ceny ze 156 000 Kč bez DPH na cenu 32 000 Kč bez DPH.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatek č. 4), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 v absolutní hodnotě 30 % původní hodnoty závazku.

- Provedená změna závazku ze Smlouvy je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto:

Rekapitulace ceny:

| - Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 433 355,00 Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 417 800,00 Kč |
| - Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 126 000,00 Kč |
| - Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH | 32 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 009 155,00 Kč |
| DPH 21 % | 421 922,55 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 431 077,55 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

- Změna v osobě zastupující na straně objednatele

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupen: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 09.02.2026	Datum: 06.02.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková	Tomáš Charvát

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti

pro Ústecký kraj

Za správnost: Zdeněk Větrovec

| Položkový výkaz činností |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 2 000 | 0,00 | 30.06.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 500 | 0,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 349 | 1 000 | 349 000,00 | 30.06.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | 30.11.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 45 | 1 200 | 54 000,00 | 30.06.2017 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 394 | 200 | 78 800,00 | 31.08.2017 |
|  | Vektorizace vlastnické mapy - vícepráce | ha | 1 | 200 | 200,00 | 30.11.2017 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 2 650 | 318 000,00 | 30.11.2017 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce | 100 bm | 37 | 2 650 | 98 050,00 | 30.09.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2 | 100 bm | 13 | 4 253 | 55 289,00 | 30.06.2021 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 3 | 100 bm | 7 | 4 388 | 30 716,00 | 30.04.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 26 | 2 650 | 68 900,00 | 30.11.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | 2 000 | 8 000,00 | 30.11.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vícepráce | 100 bm | 37 | 2 000 | 74 000,00 | 30.09.2019 |
| 3.4.4. | Rekonstrukce přídělů | ha | 302 | 200 | 60 400,00 | 31.01.2018 |
| 3.4.5. | Rozbor současného stavu | ha | 395 | 300 | 118 500,00 | 31.01.2018 |
| 3.4.6. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 395 | 300 | 118 500,00 | 30.06.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 433 355,00 | 30.06.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 420 | 400 | 168 000,00 | 30.6.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 31 | 1 000 | 31 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 77 | 400 | 30 800,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 420 | 400 | 168 000,00 | 31.01.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 417 800,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 420 | 300 | 126 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 126 000,00 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 400 | 32 000,00 | do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 433 355,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 417 800,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 126 000,00 |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 009 155,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 421 922,55 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 431 077,55 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |  |
| Místo: Teplice |  |  | Místo: Teplice |  |  |  |
| Datum: 09.02.2026 |  |  | Datum: 06.02.2026 |  |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  | Tomáš Charvát |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  | jednatel |  |  |  |