Číslo smlouvy objednatele: 1620-2016-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2016

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo,

číslo smlouvy objednatele 1620-2016-571101, číslo smlouvy zhotovitele 30/2016, na zpracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. území Valštejn“, uzavřené dne 21. 12. 2016, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2 |
| Zastoupený: | Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Neumanová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Martin Rechtorík, pověřená úřední osoba Pobočky Bruntál, která vede řízení o daných komplexních pozemkových úpravách |
| Styčná adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál |
| Telefon.: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| dále jen „objednatel“, |  |
| Zhotovitel: | Sdružení pro KPÚ Valštejn |
| Sídlo: | Sokolská 474, 691 45 Podivín |
| Zastoupený: | Metodějem Skřečkem – místopředsedou představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Metoděj Skřeček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Tel./Fax: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | j9vfvvb |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČ: | 26221543 |
| DIČ: | CZ26221543 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 3338 |
| Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: | xxx |
| dále jen „zhotovitel“. |  |

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo.

Čl. I.

  - Mění se údaje o jednajících u objednatele tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách této dohody o ukončení smlouvy o dílo.

Čl. III.

  - Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 12. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) číslo smlouvy objednatele 1620-2016-571101, číslo smlouvy zhotovitele 30/2016, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 29. 12. 2017 a dodatku č. 2, uzavřeného dne 28. 6. 2019, jejímž předmětem je provedení díla – návrh komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Valštejn, včetně navazujících částí k.ú.  Jindřichov ve Slezsku, Hynčice u Krnova a Třemešná, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

  - Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je narůstající inflace, důsledky koronavirové krize, důsledky války na Ukrajině a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů potřebných pro řádné provedení díla, která v době podání nabídky na veřejnou zakázku, respektive v době uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.

Čl. III.

  - Zástupci stran se dohodli na stavu rozpracovanosti díla Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valštejn a v navazujících částech k.ú.  Jindřichov ve Slezsku, Hynčice u Krnova a Třemešná, takto:

| Hlavní celek 3.1. – Přípravné práce |  |
| --- | --- |
| Dílčí část 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole a doplnění stávajícího bodového pole – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (10 MJ / 7 MJ). |
| Dílčí část 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (592 MJ). |
| Dílčí část 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 178 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (179 MJ). |
| Dílčí část 3.1.3. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 29 MJ, tzn. o 6 MJ méně, než je uvedeno v SoD (35 MJ). |
| Dílčí část 3.1.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – zpracování této dílčí části nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 10 MJ. |
| Dílčí část 3.1.4. | Rozbor současného stavu – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ). |
| Dílčí část 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ). |
| Hlavní celek 3.2. – Návrhové práce |  |  |
| Dílčí část 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení – byla ukončena byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 591 MJ, tzn. o 1 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ). |
| Dílčí část 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (47 MJ). |
| Dílčí část 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – byla ukončena byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 101 MJ, tzn. o 45 MJ méně, než je uvedeno v SoD (146 MJ). |
| Dílčí část 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zpracování této dílčí části nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 10 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 10 MJ. |
| Dílčí část 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – byla ukončena a byl fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 590 MJ, tzn. o 2 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ). |
| Dílčí část 3.2.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ – byla ukončena a byl fakturován počet měrných jednotek dle SoD (4 MJ). |
| Hlavní celek 3.3. | Mapové dílo, byl dokončen a uhrazen objednatelem, byl ale fakturován skutečný počet měrných jednotek, a to 590 MJ, tzn. o 2 MJ méně, než je uvedeno v SoD (592 MJ). |
| Hlavní celek 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, Zpracování tohoto hlavního celku nebylo zahájeno a nebylo tedy fakturováno. Podle skutečnosti dojde ke snížení počtu měrných jednotek z původních 150 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 150 MJ. |

  - Všechny dílčí části Hlavního celku 3.1. Přípravné práce, Hlavního celku 3.2. Návrhové práce a Hlavního celku 3.3. Mapové dílo, které mohly být dle vývoje zakázky zpracovány, byly zpracovatelem dokončeny, vyjma fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

  - Hodnota změn činí -123 020,00 Kč bez DPH, (tj. -6,47% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – Hlavní fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.

  - Skutečný počet fakturovaných měrných jednotek (méněpráce) bude uveden v příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn).

  - Zmíněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn) je přílohou této Dohody o ukončení smlouvy o dílo, a tvoří její nedílnou součást.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla, dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Fakturace všech částí díla je tedy konečná.

  - Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo, ve znění všech dodatků, v souladu s ustanoveními čl. IX SoD na ukončení smluvního vztahu, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

  - K oboustranné dohodě došlo na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2022, o ukončení smlouvy o dílo. Důvodem ukončení smlouvy o dílo jsou ekonomické důvody na straně zpracovatele.

  - Smluvní strany se dohodly, že účinností této dohody ruší veškeré své závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo a jim odpovídající práva tak, že účinností této dohody práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v celém rozsahu zanikají.

  - Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. IV.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle, a že si tuto dohodu přečetli a jejímu obsahu rozuměli. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 17. 02. 2026 	 V Podivíně dne 16. 02. 2026

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

………….………………………………	………….………………………………

Ing. Kateřina Neumanová	Metoděj Skřeček

ředitelka krajského pozemkového	správce sdružení a místopředseda úřadu pro Moravskoslezský kraj	představenstva První zeměměřické a.s.

Příloha k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo č. 1 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 800 | 8 000 | 30.5.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 200 | 8 400 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 592 | 500 | 296 000 | 30.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 178 | 1 300 | 231 400 | 30.11.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 29 | 1 300 | 37 700 | 30.11.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 | 30.11.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 591 | 320 | 189 120 | 31.12.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 591 | 200 | 118 200 | 31.6.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 888 820 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 591 | 550 | 325 050 | 31.12.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 47 | 600 | 28 200 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 101 | 250 | 25 250 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 250 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 590 | 400 | 236 000 | 31.12.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 10 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 654 500 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 590 | 400 | 236 000 | do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 236 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 550 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 888 820 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 654 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 236 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 779 320 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 373 657,20 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 152 977,20 Kč |  |

V Ostravě dne 17. 02. 2026 	 V Podivíně dne 16. 02. 2026

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

………….………………………………	………….………………………………

Ing. Kateřina Neumanová	Metoděj Skřeček

ředitelka krajského pozemkového	správce sdružení a místopředseda úřadu pro Moravskoslezský kraj	představenstva První zeměměřické a.s.