DODATEK  č.  5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže

- č.: 1276-2021-525202 ze dne 29.9.2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro

Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí

pobočky Kroměříž

Kateřinou Ježákovou, vrchním referentem   Pobočky Kroměříž

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 970 656, +420 725 469 014

E-mail: 	radka.zabojnikova@spu.gov.cz,

katerina.jezakova@spu.gov.cz,

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- společnost dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „1. Geo – Hanousek – JBS“

reprezentant společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662

účastník společnosti Hanousek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090

účastník společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov, IČO: 25540378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31694

Zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 				mn8tgr2

Bankovní spojení: 				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,                                         a.s. a Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 					xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: 						CZ01573161

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí části:

- snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100bm | 16 | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 7 000,00 |

Hodnota změn činí  7 000,00 Kč bez DPH (tj. 0,23 % původní hodnoty závazku) o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o  7 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal přípisem o změnu závazku ze smlouvy z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, kde byly upřesněny měrné jednotky dle skutečně provedených prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č.1–4), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 707 100,00 Kč | 2 065 591,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 199 800,00 Kč | 1 451 758,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 144 900,00 Kč | 175 329,00 Kč |
| Celková cena | 3 051 800,00 Kč | 3 692 678,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo – Hanousek – JBS

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Prostějov

Datum: 17.2.2026	Datum: 12.2.2026

„elektronicky podepsáno“                                                „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Mlada Augustinová, 					Ing. Martin Holinka

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 				jednatel společností

Za správnost: Mgr. Sylva Ševčíková