DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan, číslo smlouvy objednatele: 908-2022-514101, číslo smlouvy zhotovitele: 169/2022, ze dne 26.10.2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, Renata Festová, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310

E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů

Účastníci společnosti (sdružení):

První společník (vedoucí společník): Ing. Vladimír Dušek

fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxx, 500 11 Hradec Králové, IČO: 18844031, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

Druhý společník (účastník): Ing. Magdaléna Hofmanová

fyzická osoba podnikající podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 500 02 Hradec Králové, IČO: 73660914, nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Magdalénou Hofmanovou

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxx

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 | 7 | 4 200,00 | 25 200,00 | 29 400,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 25 200,00 |  |

Hodnota změn činí 25 200,00 Kč bez DPH (tj. 1,26 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ (změna) | Nový počet MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) | Nová cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 6.3.2. h) iii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 0 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 3 300,00 |  |

Hodnota změn činí 3 300,00 Kč bez DPH (tj. 0,165 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách (upravených tímto dodatkem) zvýší o 21 900,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan je provedena na 6,4406 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 7 MJ.

V rámci Aktualizace PSZ došlo k úpravě trasy cest (VC1, HC2, DC8, DC9, HC11-R, DC12, VC13-R, VC20, DC23), k návrhu nových doplňkových cest (DC30, DC31, DC32, DC33, DC34, DC35, DC36, DC37). Dále byly upraveny trasy LBK (LBK060/5) a IP (IP10, IP11, IP13). Na základě těchto skutečností došlo k úpravě výměr pro zábor výše uvedených prvků PSZ oproti schválenému PSZ.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatku č. 1 - 4), činí celkem 41 000,00 Kč bez DPH (tj. 2,05 % původní hodnoty závazku) a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 161 200,00 Kč | 1 405 052,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 774 875,00 Kč | 937 598,75 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 74 600,00 Kč | 90 266,00 Kč |
| Celková cena | 2 010 675,00 Kč | 2 432 916,75 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 5 v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové

Datum: 23.02.2026	Datum: 23.02.2026

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský 	Jméno: Ing. Vladimír Dušek

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Žáková