DODATEK č.  4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rožná, 
č.:  800-2023-520205 ze dne 12. 10. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459

Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, IČO: 43820654

Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22. 8. 2023 za společnost jedná:

Milan Nový, jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Korespondenční adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: 	xxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:     	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

DIČ:	CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve zřízení nové dílčí části 6.2.4.1 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., s rozsahem 2 MJ (100 bm).

- Dodatkem se zřizuje dílčí část 6.2.4.1:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet MJ | Cena za MJ v Kč. Bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH | Termín odevzdání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.1 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | 30.4.2026 |

Hodnota změn činí 12 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,30 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 12 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dne 7. 1. 2026 
o rozšíření obvodu pozemkové úpravy, aby bylo možné navrhnout v připravovaném PSZ některé polní cesty a zajistit tak zpřístupnění pozemků vlastníkům. K tomuto zjištění došlo po vyhotovení, odevzdání a proplacení dílčí části 6.2.4. = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Obvod pozemkových úprav v k.ú. Rožná byl stanoven po zahájení řízení tak, aby bylo možné dosáhnout cílů pozemkových úprav, s ohledem na územní plán, vlastnictví pozemků a požadavky obce. V průběhu vyhotovení KoPÚ Rožná bylo při navržení 1. verze PSZ zjištěno, že je potřeba rozšířit obvod o části pozemků ve dvou lokalitách území pro zajištění zpřístupnění zemědělských pozemků, jak bylo projednáno se sborem zástupců na jednání konaném dne 9. 12. 2025.

Jedná se o skutečnost, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl při přípravě zadávacího řízení předvídat, Tyto okolnosti nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření SOD žádná ze smluvních stran. Touto změnou nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného dochází k vytvoření nové DČ 6.2.4.1 = Zjišťování hranic obvodu KoPÚ na základě rozšíření obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., kde byl počet MJ (100 bm) stanoven na 2 MJ.

Ke stanovení jednotkové ceny v nové DČ stanovených Měrných jednotek byl proveden Pobočkou Žďár nad Sázavou Průzkum trhu. Z tohoto průzkumu vyplývá, že cena obvyklá v místě a čase ze 
3 srovnatelných nabídek činí v průměru 13 660,00 Kč bez DPH/ 1 MJ. Zhotovitel ve své žádosti ze dne 7. 1. 2026 navrhuje cenu ve výši 6 000,00 Kč bez DPH/ 1 MJ, nepřekročí tedy částku určenou Průzkumem trhu.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn i dříve provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ = 7,84 % původní hodnoty závazku (Dodatek č. 3), nepřesáhne tedy finanční limit 30 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 2 774 610,00 Kč | 3 357 278,10 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 386 577,50 Kč | 1 677 758,78 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 133 925,00 Kč | 162 049,25 Kč |
| Celková cena | 4 295 112,50 Kč | 5 197 086,13 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu 26.2.2026	Datum: dle elektronického podpisu 24.2.2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 	jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu 	reprezentant společného plnění závazku

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………..

Ing. Petr Pejchal

vedoucí Pobočka Žďár nad Sázavou