DODATEK č.  6,

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, č.  702-2019-520205 ze dne 31. 10. 2019 (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha, IČO: 48110141

Zastoupený:	Ing. Petrem Kubů - jednatelem

Ing. Janou Švábovou - jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Kubů - jednatelem

Ing. Janou Švábovou - jednatelkou

V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:		pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB, Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

DIČ:		CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 8 | 18 | 5 000,00 | 90 000,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 90 000,00 |

Hodnota změn činí 90 000,00 Kč bez DPH, (tj. 3,14 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 90 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V průběhu zpracování pozemkové úpravy vznikla potřeba úpravy průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě a k.ú. Dlouhé na Moravě a Radešínská Svratka kvůli zpřesnění této katastrální hranice podle reálného průběhu vodního toku Bobrůvka, který bude po zpřesnění probíhat pouze jedním katastrálním územím.

Na základě skutečně provedených prací dochází k úpravě počtů měrných jednotek u výše uvedené dílčí části 3.4.3. = Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Navržená změna na břehovou čáru vodního toku Bobrůvka byla provedena tak, aby byla zajištěna celistvost zemědělských pozemků v okolí toku a lesního celku Velký les v k.ú. Dlouhé na Moravě.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1, 2, 4 a 5), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 848 850,00 Kč | 2 237 108,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 791 800,00 Kč | 958 078,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 238 000,00 Kč | 287 980,00 Kč |
| Celková cena | 2 878 650,00 Kč | 3 483 166,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Místo: Jihlava		Místo: Praha

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		3.3.2026	3.3.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		AGROPLAN, spol. s r.o., jednatel

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………..

Ing. Petr Pejchal

Pobočka Žďár nad Sázavou