DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Dobrkovice
č.: 1160-2024-525201 ze dne 17.10. 2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:		Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín,	Ing. Ivetou Vaculíkovou, odborným radou Pobočky Zlín

Kontaktní údaje:

Tel.:	+420 727 956 372, +420 725 548 183

E-mail:	roman.hak@spu.gov.cz, iveta.vaculikova@spu.gov.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

vedoucí společník:

Geocentrum spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky:	6ejp63k

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	59309811/0100

DIČ:	CZ47974460

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek.

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 70 | 70 | 1 200 | 84 000 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 84 000 |

Hodnota změn činí 84 000,00 Kč bez DPH, (tj. 3,41 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 84 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V průběhu zpracování díla provedl zhotovitel analýzu území a navazujících terénních šetření a dospěl k závěru, že v řešeném území se nenachází porosty, jejichž průběh by vyžadoval ověření nebo vytyčení vlastnických hranic dle požadavků dílčí části 6.2.6 smlouvy o dílo. Objednatel aktuálně neregistruje požadavek či nutnost šetření průběhu vlastnických hranic s porosty ze strany vlastníků řešených pozemků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 1), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 053 200,00 Kč | 1 274 372,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 1 096 750,00 Kč | 1 327 067,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 228 000,00 Kč | 275 880,00 Kč |
| Celková cena | 2 377 950,00 Kč | 2 877 319,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Místo: Zlín		Místo: Olomouc

Datum: 18.3.2026	Datum: 18.3.2026

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________

Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Petra Dubcová