DODATEK č.  5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrančice a Žemličkova Lhota, část 1: KoPÚ Vrančice“       
číslo Smlouvy Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021

číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1005-2021-537212

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský  kraj  a  hl.  m.  Praha, na adrese Nám.  Winstona

Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a

hl. m. Praha

V technických záležitostech zastoupený: JUDr. Jana Kubová, odborný rada Pobočky Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 725 918 730

E-mail: 	jana.kubova@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2)   Sdružení  „Plavec – Michalec s. r. o.  a  Ing. Josef Honz“

První společník (vedoucí společník): název společnosti Plavec – Michalec s. r. o.

se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 260 42 452

Zastoupený: Ing. Jan Plavec, jednatel společnosti

Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Josef Honz

se sídlem XXXXXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 482 23 981

Zastoupený:  Ing. Josef Honz, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupený:   Ing. Jan Plavec, jednatel společnosti

David Michalec, jednatel společnosti

V technických záležitostech zastoupená:  XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                            XXXXXXXXXX

E-mail:                                                         XXXXXXXXXX

ID datové schránky:                                    u2u8efa

Bankovní spojení:                                     Oberbank AG

Číslo účtu:                                                   7300002050/8040

DIČ:                                                             CZ26042452

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části Hlavního celku:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 269 | 4 | 950,00 | 3 800,00 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 3 800,00 |

Hodnota změny činí 3 800,00 Kč bez DPH, (tj. 0,21 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změně zvýší o 3 800,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Odůvodnění:

- V souladu se Smlouvou na KoPÚ Vrančice Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 19. 2. 2026 pod č.j. SPU 062150/2026, týkající se navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Důvodem k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 je vlastnické vypořádání komunikací, a tedy původně neřešené pozemky p. č. 444/3, p. č. 436/1, p. č. 441, p. č. 457/6 a p. č. 330 byly přesunuty do pozemků řešených.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 2, 3), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 349 400,00 Kč | 1 632 774,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 506 850,00 Kč | 613 288,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 152 800,00 Kč | 184 888,00 Kč |
| Celková cena | 2 009 050,00 Kč | 2 430 950,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Plavec – Michalec s. r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                     (reprezentant sdružení)

kraj a hl. m. Praha

Místo: Praha		Místo: Písek

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		19.03.2026

16.03.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Jan Plavec

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel společnosti

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Za správnost: Jana Gregořicová

|  |  |  |  |  | Č.j.: SPU 065410/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UID: spudms00000016392459 |  |
| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 700,00 | 15 400,00 | 20.11.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500,00 | 35 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 269 | 1 000,00 | 269 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 113 | 1 000,00 | 113 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 50 | 3 000,00 | 150 000,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 288 | 2 000,00 | 576 000,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 382 | 250,00 | 95 500,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 382 | 250,00 | 95 500,00 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 349 400,00 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 382 | 450,00 | 171 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 382 | 100,00 | 38 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 24 | 100,00 | 2 400,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 500,00 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 200,00 | 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 950,00 | 259 350,00 | 27.2.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 13 000,00 | 26 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 300,00 | 1 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 300,00 | 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 506 850,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 382 | 400,00 | 152 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 349 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 506 850,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 009 050,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 421 900,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 430 950,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Plavec - Michalec s. r. o. |  |  |
| Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Písek |  |  |
| Datum: dle elektronického podpisu |  |  |  | Datum: dle elektronického podpisu |  |  |
| 19.03.2026 |  |  |  | 16.03.2026 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Jan Plavec |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | jednatel společnosti |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |