Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupená: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech zastoupená: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech zastoupená: | Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice |
| Adresa: | Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | cbudejovice.pk@spu.gov.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | TRAVAL, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky] |
| Sídlo: | Čechova 727, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupená: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o. |
| Ve smluvních záležitostech zastoupená: | Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o. |
| V technických záležitostech zastoupená: | xxxxx, zaměstnancem společnosti TRAVAL, s.r.o. |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | 6v9764u |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG České Budějovice |
| Číslo účtu: | 7000017576/8040 |
| IČO: | 26085518 |
| DIČ: | CZ26085518 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 1252-2022-505101 ve znění dodatků č. 1 až č. 4, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan - dopracování“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

V průběhu plnění díla došlo k zásadním změnám vstupních podmínek a nákladových faktorů, které podstatným způsobem ovlivňují rozsah, náročnost a ekonomickou vyváženost sjednaného plnění. Rozsah a náročnost plnění (neustálý abnormální počet změn v katastru nemovitostí vyžadující opakovaně nové aktualizace přípravných a projekčních prací, přičemž přípravné práce nebyly předmětem této veřejné zakázky) a zároveň navýšení vstupních nákladů nebylo možné při podání nabídky na zhotovení díla objektivně předvídat. Pokud by tyto práce byly ze strany zhotovitele opakovaně vyhotovovány formou víceprací, tak by došlo k překročení limitu veřejné zakázky stanoveného při jejím zadání – toto překročení by bylo vzhledem k jeho povaze a smyslu nutno považovat za podstatnou změnu závazku, na kterou nelze aplikovat příslušný paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se sice o zakázku malého rozsahu, ale pro dosažení maximální transparentnosti a hospodárnosti je nutno smysl zákona o zadávání veřejných zakázek respektovat a dodržet. Z důvodů výše uvedených by další zpracovávání díla znamenalo pro zhotovitele nepřiměřenou ekonomickou ztrátu, a proto se smluvní strany dohodly na zrušení Smlouvy ke dni uzavření této Dohody.

Článek III.

V rámci plnění Smlouvy objednatel převzal a zaplatil zhotoviteli práce v hlavním fakturačním celku Návrhové práce, a to za fakturační celky 6.3 a - Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.2 h) i) - Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

Fakturační celky 6.3.3 -	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, 6.3.4 -	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, 6.3.5 i) -	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5 ii) - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha, 6.3.5 iii) -	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha, 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ nebyly zhotovitelem vyhotoveny.

Protokol o stavu provedení díla je přílohou této Dohody.

Článek IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohodu a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další nároky, tuto Dohodu si přečetli a  souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato Dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích  dne 23.3.2026

Za objednatele:						Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“                                                „elektronicky podepsáno“

.............……………………….........			..........................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Česká republika - Státní pozemkový úřad

|  | Protokol o stavu provedení díla KoPÚ Hluboká u Borovan - dopracování |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že provedení díla ke dni uzavření Dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 1252-2022-505101 odpovídá níže uvedenému stavu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení | Provedení díla |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 a | Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 1LV | 105 | 500 | 52 500,00 | 15.02.2024 | provedeno, uhrazena cena |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 4 | 3 000 | 12 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě | provedeno, uhrazena cena |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | 500 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | 100 | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 481 | 1 100 | 529 100,00 | 31.12.2024 | provedeno, uhrazena cena |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 14 400 | 28 800,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 22 | 3 000 | 66 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 500 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 100 | 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 690 000,00 | xxxxx | uhrazena cena 593 600,00 Kč |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 481 | 580 | 278 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | neprovedeno |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 278 980,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | uhrazeno 593 600,00 Kč |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |
| Celkem uhrazeno bez DPH |  |  |  |  | 593 600,00 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 124 656,00 Kč |  |  |
| Celkem uhrazeno včetně DPH |  |  |  |  | 718 256,00 Kč |  |  |