DODATEK  č.  6

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Křtěnov u Olešnice, 
č.:  1005-2022-523101 ze dne 10. října 2022

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovení § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená:			JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko

Kontaktní údaje:

Tel.:		+420 727 956 814 – Bc. Jitka Orságová

E-mail:		blansko.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:				z49per3

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		3723001/0710

DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, kterou tvoří

Horageo s.r.o. (příkazník společnosti)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

Zastoupená:						Ing. Janem Raškou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Janem Raškou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená		xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID datové schránky				69jg7xi

Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.

Číslo účtu:		2701202958/2010

DIČ:		CZ05949416

a

Geocart CZ spol s r.o. (druhý společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená:						Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID datové schránky:				3v2d84r

DIČ:						CZ25567179

| Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice ″ ze dne 28. července 2022 | Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o. |
| --- | --- |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Raška, jednatel společnosti Horageo s.r.o. |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Výhradní korespondenční adresa: | Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko |
| Výhradní datová schránka: | 69jg7xi |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2701202958/2010 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | xxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.

Čl. I.

Předmět dodatku

- změna termínů předání dílčí části:

Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

| Hlavní celek / Dílčí část hlavního celku |  | Původní termín předání k akceptačnímu řízení | Nový termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31.03.2026 | 30.09.2026 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 13. března 2026 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu, že pro realizaci plánu společných zařízení není v katastrálním území Křtěnov u Olešnice dostatek státní ani obecní půdy. Proto obec Křtěnov přistoupila k výkupu nezbytných pozemků. Tento proces je časově náročný a má přímý dopad na navázané práce, zejména na kvalitní a smysluplné zracování návrhu nového uspořádání pozemků

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání uvedené dílčí části díla souhlasí.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

| V Brně dne 24.3.2026 | V Blansku dne 20.3.2026 |
| --- | --- |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.

Místo: Brno						Místo: Blansko

Datum: dle elektronického podpisu			Datum: dle elektronického podpisu

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jan Raška

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Horageo s.r.o.

pro Jihomoravský kraj				(zhotovitel)

(objednatel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová