Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 903-2025-523203 ze dne 13.11.2025 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí pobočky Břeclav, Ing. Mária Tisarová, odborný rada

Tel.:	+420 725 548 180 – Ing. et Ing. Drápal, MBA

+420 601 592 036 – Ing. Tisarová

E-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 	STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: 	Hlavní 14, 756 54 Zubří

zastoupený: 	Alicí Indrákovou

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	6xa4mbz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Valašské Meziříčí

Číslo účtu:	27-6378520267/0100

IČO:	25883658

DIČ:	CZ25883658, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24503

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Tímto dodatkem na základě schválených víceprací dochází ke změně čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby tak, že celková cena díla se celkově zvyšuje z důvodu potřeby provádění kácení, aby byla umožněna připravovaná změny technického řešení, která bude spočívat v prohloubení stávající strže.

Provedením víceprací dojde k navýšení ceny díla o 157 123,21 Kč bez DPH, což je v souladu s ust. § 222 odst.4 zák.č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Z výše uvedených důvodů se smluvní ujednání mění následovně:

Původní znění čl. III. Cena díla, odst. 4:

“Celková cena za provedení díla činí 12 499 244,65 Kč bez DPH.

Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.“

Nové znění čl. III. Cena díla, odst. 4:

“Celková cena za provedení díla činí 12 656 367,86 Kč bez DPH.

Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.“

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 26.3.2026			   Ve Vidči dne: 26.3.2026

| “elektronicky podepsáno” | “elektronicky podepsáno” |
| --- | --- |
| Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj v z. JUDr. Jarmila Křížová | Alice Indráková jednatel STAVOS VIDČE s.r.o. |

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek