Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 315-2025-523202 ze dne 31. července 2025 na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Polní cesty HC1-R, HC4-R, zemní zdrž ZZ1 a ochranný příkop OP1 v k.ú. Chlum u Letovic“, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK

V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky

Blansko

Tel.:	+420 727 956 383 - JUDr. Antlová

+420 725 765 796 - Ing. Hebelková

E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: 		U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zastoupený: 		Ing. Petr Marčák, jednatel

Tel.:		xxxxx

E-mail:		xxxxx

ID DS:		nd36mfh

V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxxxx

Tel.:		xxxxx

E-mail:		xxxxx

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		43-5044600297/0100

IČO:		00220078

DIČ:		CZ00220078, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oproti výše uvedené smlouvě o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách:

Z důvodu, že posouzení projektové dokumentace na stavbu zemní zdrže ZZ1 podléhá posouzení externím expertem (zpracování posudku projektové dokumentace shora uvedené vodohospodářské stavby), které dosud nebylo zpracováno, je nutné posunout termín předání projektové dokumentace a termín předání povolení stavebního úřadu.

Čl. III odst. 1 nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo včetně zajištění vydání povolení stavebního úřadu na stavbu v následujících lhůtách:

      - projektová dokumentace do 30. 6. 2026,

      - povolení stavebního úřadu (s doložením právní moci) do 30. 9. 2026.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn podle zákona o registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobních a citlivých údajů a obchodního tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 26.3.2026			V Brně dne: 26.3.2026

„elektronicky podepsáno“			„elektronicky podepsáno“

…………………………………………..			…………………………………….

Ing. Pavel Zajíček, 			Ing. Petr Marčák

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel

pro Jihomoravský kraj			Regioprojekt Brno, s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Křížová

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová