DODATEK Č.2

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnín

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail:	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:					SPH stavby s.r.o.

Sídlo:						Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:                                             	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Tel.:						xxxxx

E-mail:					xxxxx

ID DS:	                                              cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:						xxxxx

E-mail:						xxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:					27-3948420257/0100

IČO:						26230470

DIČ:						CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

„Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnín“

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných

změnách v provádění díla:

I.

Z důvodu zajištění dostatečného a trvalého spojení kostry s horní podkladní vrstvou zhotovitel požádal o doplnění položky pol. č. 571906111 - podsypu podkladu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m; položky pol. č.  998225111- Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu a položky pol. č. 998225195 - Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m a došlo tak ke zvýšení ceny díla o                       46 055,28 Kč bez DPH.

Popsané změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka

II.

Celková cena díla se v důsledku výše uvedených skutečnostem zvyšuje o 46 055,28 Kč bez DPH.

Analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny hodnoty závazku byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 4. nově zní

Celková cena za provedení díla činí:  4 865 103,63 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) víceprací řešených dodatkem č.2

| V Brně dne: 20.4.2026 | V Bystřici nad Pernštejnem dne: 16.4.2026 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |  |
| Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Ing. Radek Pospíšil jednatel společnosti SPH stavby s.r.o |  |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová