SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Růžička, rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.:	+420 602403507

E-mail:	t.ruzicka@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová 	inženýrská kancelář

sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová

zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner

Tel.:	+420 353505043

E-mail:	kellner@kellner.cz

ID DS:	qsbny8f

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	268943341/0100

IČ:	11393807

DIČ:	CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek smlouvy“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

  - Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy – „nové služby“.

Na základě výsledků rozborů a místního šetření je nutné pro řádné zpracování návrhu KoPÚ, zejména z důvodu řešení povrchových vod, rozšířit stávající obvod řešeného území. Dalším důvodem pro změnu řešeného obvodu je nesouhlas vlastníka z LV 279 s řešením jeho pozemků v pozemkové úpravě, a proto budou pozemky přesunuty mezi neřešené. Z výše uvedeného vznikla potřeba následujících nových služeb, úpravy cen a termínů ukončení plnění.

  - V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | ,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | ,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | ,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | ,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | ,- Kč |
| DPH 21% | Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | ,- Kč |

  - V příloze č. 1 SoD se navyšují MJ a cena za plnění, dále se upravují termíny ukončení plnění:

Přípravné práce:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ..................

3.1.3. Rozbor současného stavu - 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ................

3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - 5 MJ s cenou za 1 MJ .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení .................

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona – 5 MJ s cenou za 1MJ .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ..................

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ...................

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH - celková cena 522 280,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč. Termín ukončení se z 28.02.2016 posouvá na .................

Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 1MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.10.2016 posouvá na ....................

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ...................

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ......................

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ..................

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na .................

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.05.2017 posouvá na ..................

3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH - celková cena 256 125,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč. Termín ukončení se z 30.09.2017 posouvá na ...................

Mapové dílo:

3.3. Mapové dílo – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH.

3.3. Mapové dílo práce celkem (3.3.) bez DPH - celková cena 85 015,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč.

  - Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SoD -  „Využití opčního práva“.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Výkaz činností.

  - Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

  - Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne ............................        				V Teplicích dne.......................

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………	………………………………

Ing. Martin Vrba 	Ing. Václav Kellner

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj