ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Sp.zn.:4VZ8441/2016-514205

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí“**

**ZADAVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Název:*** | **Česká republika –** **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov** |
| ***Sídlo:*** | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| ***Zastoupený:*** | Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov |
| ***Kontaktní osoba:*** | Ing. Jiří Kroulík, tel. 724324634,<mailto:j.kroulik@spucr.cz> |
| Bc. Kateřina Křechová, DiS., tel. 602592431, <mailto:k.krechova@spucr.cz> |
| ***IČO:*** | 01312774 |
| ***DIČ:*** | CZ01312774 |
| ***Spis. zn.*** | 4VZ6782/2016-514205 |

**Úvodní ustanovení**

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu **(*dále jen „zakázka“)*** ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“. Tato veřejná zakázka je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona.
2. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako **„uchazeč“** nebo „**dodavatel“,** Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako **„zadavatel“** nebo **„objednatel“.**
3. **PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY**
   1. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vypracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové (dále jen KoPÚ Doubravice) a v katastrálním území Zálesí u Dvora Králové (dále jen KoPÚ Zálesí). Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ Doubravice je 285 ha, předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ Zálesí je 80 ha. Z řešeného území jsou u obou pozemkových úprav převážně vyčleněny pozemky určené k plnění funkce lesa a zastavěná území obcí Doubravice a Zálesí. Součástí vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav budou nezbytné geodetické práce v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav

**Specifikace dotčeného katastrálního území v rámci KoPÚ Doubravice:**

Zájmové území k.ú. Doubravice u Dvora Králové se nachází cca 25 km jihozápadně od města Trutnov. Zmiňované území spadá do mírně teplé, vlhké klimatické oblasti. Nejvyšší nadmořská výška je v severní části území 410m n. m., postupně na jih klesá až na 300 m n. m.

Katastrální území Doubravice u Dvora Králové se rozkládá na 463 ha. Zemědělskou půdu pak zaujímá 349 ha. V pozemkové úpravě se bude řešit necelých 278 ha zemědělské půdy. Do komplexní pozemkové úpravy jsou zahrnuté i roztříštěné lesní komplexy, necelých 8 ha, z důvodů velkých nepřesností. Území řešené pozemkovou úpravou je tvořeno třemi celky, tedy dvěma velkými celky a jedním malým celkem na jihu.

V zájmovém území je katastrální mapa digitalizovaná. Rozsah zjišťování hranic obvodu pozemkové úpravy je předběžně stanoven na 122 MJ. V katastrálním území se nepředpokládá změna katastrální hranice.

Obcí prochází silnice II. třídy, na kterou navazují silnice III. třídy, které propojují obec s ostatními obcemi. V rámci pozemkových úprav se uvažuje o propojení polní cesty z Lanžova a o výstavbě či rekonstrukci dalších cest, které by umožnily vlastníkům pozemků obhospodařovat jejich majetek.

Obec s pověřeným úřadem i obec s rozšířenou působností je pro Obec Doubravice Město Dvůr Králové nad Labem.

V katastrálním území Doubravice u Dvora Králové byla provedena a je v platnosti aktualizace BPEJ.

Obec Doubravice má schválený územní plán. Při určování obvodu se vycházelo právě z tohoto územního plánu. Do pozemkové úpravy nebylo zařazeno zastavěné území obce, komplex zemědělské výroby na západě a drobné stavby (vodojem, vysílač). Předpokládaná výměra řešeného území v této komplexní pozemkové úpravě je 285 ha.

**Specifikace dotčeného katastrálního území v rámci KoPÚ Zálesí:**

Zájmové území k. ú. Zálesí u Dvora Králové se nachází cca 23 km jihozápadně od města Trutnov. Zmiňované území spadá do mírně teplé, vlhké klimatické oblasti. Nadmořská výška se pohybuje od 400 m n. m. do 450 m n. m.

Katastrální území Zálesí u Dvora Králové se rozkládá na 102 ha. Zemědělskou půdu pak tvoří 80 ha. V pozemkové úpravě se bude řešit území o velikosti 80 ha. Do pozemkové úpravy jsou zařazené i dva komplexy lesa z důvodu celistvosti území. Pozemková úprava je tvořena dvěma celky.

V zájmovém území je katastrální mapa digitalizovaná. Rozsah zjišťování hranic obvodu pozemkové úpravy je předběžně stanoven na 53 MJ. V katastrálním území se nepředpokládá změna katastrální hranice.

Obcí prochází silnice III. třídy, na kterou navazuje místní komunikace. V rámci pozemkové úpravy bude řešena návaznost polní cesty vedené z Libotova do Zálesí. Případně i rekonstrukce stávající polní cesty, ze středu obce směrem na severozápad, z důvodu přístupnosti na zemědělské pozemky. V katastrálním území Doubravice u Dvora Králové byla provedena a je v platnosti aktualizace BPEJ.

Katastrální území Zálesí u Dvora Králové je součástí obce Doubravice. Obec s pověřeným úřadem i obec s rozšířenou působností je pro Obec Doubravice Město Dvůr Králové nad Labem. Obec Doubravice má schválený územní plán. Obvod pozemkové úpravy se vedl po hranici zastavěného území obce. Předpokládaná výměra řešeného území komplexní pozemkové úpravy Zálesí je 80 ha.

Na zpracování díla budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo. Dílo bude dokončováno po dílčích částech a hlavních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou č. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2015). Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvami o dílo.

**Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrzích smluv o dílo, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako přílohy č. 5a) pro KoPú Doubravice a 5c) pro KoPÚ Zálesí.**

**Klasifikace veřejné zakázky**

**CPV** - 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

* 1. **PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (pro KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí dohromady):**

**1 642 500,- Kč bez DPH**

***(slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetdvatisícepětsetkorunčeských)***

**Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny**

Dodavatelé stanoví celkovou výši nabídkové ceny za celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky (tj. součet nabídkových cen za KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí) a podrobné kalkulace nabídkových cen zpracují dle položkových výkazů činností, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její Přílohy č. 5b) a 5d).

* 1. **DOBA PLNĚNÍ**
     1. **Předpokládaný termín zahájení realizace služeb**:  **1. 09. 2016**
     2. **Požadovaný termín dokončení realizace služeb**:

**Požadovaný termín dokončení Hlavního celku 3.1. *„Přípravné práce“*** (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb: **30. 9. 2017**

**Požadovaný termín dokončení dílčí části 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb:  **31. 3. 2019**

Požadovaný termín dokončení dílčí části 3.2.3. „Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků)“: do 1 měsíce od výzvy zadavatele.

Požadovaný termín dokončení hlavního celku 3.3. „Mapové dílo“: do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. Rozhodnutí.

Požadovaný termín dokončení hlavního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“: nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

* + 1. **Termín dokončení realizace služeb**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb (dle bodu 1.3.2. této výzvy) je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako **limitní termín**.

**Termíny dokončení jednotlivých dílčích částí stanoví dodavatel sám do tabulek Výkazu činností (Přílohy č. 5b a 5d) s ohledem na požadovaný termín úplného dokončení realizace služeb dle bodu 1.3.2. této výzvy.**

* + 1. **Podmínky pro změny termínů**

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2.1. (zejména prodloužením doby zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž budou uzavřeny Smlouvy, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění je: Královéhradecký kraj, okres Trutnov, pro KoPÚ Doubravice Obec Doubravice, katastrální území Doubravice u Dvora Králové; pro KoPÚ Zálesí Obec Doubravice, katastrální území Zálesí u Dvora Králové.

Působení dodavatele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v místě působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace služeb.

Místem pro předání dokladů při provádění a plnění veřejné zakázky je **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, adresa Horská 5, 541 01 Trutnov**.

* 1. **FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY**

**Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (v součtu za KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí bez DPH) ve výši 1 642 500,- Kč jako maximální částku, kterou je uchazeč oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.**

1. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**
   1. **SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, **uchazeč závazně využije vzor v příloze č. 2 této výzvy**. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.

* 1. **SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (doklad nesmí být starší než 90 dnů).
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

- pro obor **Projektování pozemkových úprav**

- pro předmět podnikání **Výkon zeměměřičských činností**

c. - pravomocné **Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav** ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.,

- pravomocné **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 13 odst. 1** písm. **a**) a **b**),

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „**Dopravní stavby**“,

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“ nebo „**Vodohospodářské stavby**“,

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. k „**Projektování ÚSES (Územních systémů ekologické stability**“,

- dokladu o jmenování soudním znalcem podle zákona č. 36/1997 Sb. v oboru **ekonomika, odvětví ceny a odhady**.

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

* 1. **SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

* + předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou seznamu musí být:
  + osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením kopie požadovaného dokladu. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min.:

**3** obdobné služby charakteru **vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav** (projekční i geodetické práce) v celkovém rozsahu (součtu) minim. **600 ha** zapsané v posledních 3 letech v katastru nemovitostí.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel splní, pokud plnění veřejné zakázky bude prováděno minimálně osobami s následující odbornou kvalifikací:

- 2 oprávnění geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona 200/1994 Sb.

- 2 projektanti pozemkových úprav s oprávněním k projektování pozemkových úprav dle § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

- 1 projektant s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Dopravní stavby“

- 1 projektant s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Vodohospodářské stavby“

- 1 projektant s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování ÚSES (Územních systémů ekologické stability)

- soudní znalec podle zákona č. 36/1997 Sb. v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady.

1. **DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**
   1. **POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**
2. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky (tj. součtu cen za KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí) v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smluv na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením díla.
8. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněných soupisů služeb, které jsou součástí zadávací dokumentace.
   1. **OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE**
9. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv, uchazeči jsou povinni předložit podepsané návrhy smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
10. Splatnost daňových dokladů je **30** kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
11. Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat případné subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č.1 této výzvy), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel si vyhrazuje schválení týkající se rozsahu, ceny a subjektu subdodavatele. V případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace, předloží v nabídce smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.
12. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
13. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
14. Součástí nabídky bude povinně:

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (uchazeč využije vzor v příloze č. 4 této výzvy).

- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (uchazeč využije vzor v příloze č. 4 této výzvy).

- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu[[1]](#footnote-1) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (uchazeč využije vzor v  příloze č. 4 této výzvy).

1. Uchazeč ve své nabídce povinně předloží vypracovaný harmonogram postupu prací.
2. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení.
3. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
4. **KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny (v součtu za KoPÚ Doubravice a KoPÚ Zálesí) bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

**Stejná výše nabídkové ceny**

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více uchazečů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný uchazeč bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. uchazeči, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

1. **MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Lhůta pro podání nabídek končí 10. srpna 2016 v 9,00hodin.**

**Nabídky musí být doručeny na podatelnu (dveře č. 306) Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Trutnov na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin** po celou lhůtu pro podání nabídek.

Uchazeči mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti č. 306 - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

1. **POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY**

**Nabídky podávané v listinné podobě**

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v  **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

**„Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí“**

a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“** a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**Podmínky pro podání nabídek:**

1. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
2. Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem,

jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

1. V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.

Zadavateli bude předložena **smlouva,** ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé

budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s

veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné

zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Nabídka (návrhy smluv, Krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

1. Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (název a sídlo uchazeče, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - uchazeč závazně využije vzor v příloze č. 1,
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. *2. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace* této výzvy,
3. Návrhy smluv podepsané statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat,
4. Harmonogram postupu prací,
5. Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace), případně smlouvu o sdružení, pokud má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli,
6. Seznamy a prohlášení (uchazeč využije vzor v příloze č. 4 této výzvy).
7. Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení.
8. Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

**Zadavatel požaduje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku.** Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust.   
§ 12 odst. 3 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

**7.1. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

1. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na webovém portále zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

## Adresa pro vyžádání dodatečných informací

**Státní pozemkový úřad**

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov.

Horská 5, 541 01 Trutnov.

kontaktní osoba: Ing. Jiří Kroulík

tel. +420 724324634

e-mail: [trutnov.pk@spucr.cz](mailto:trutnov.pk@spucr.cz)

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.**

**Profil zadavatele:** [**https://zakazky.spucr.cz/**](https://zakazky.spucr.cz/)

* 1. **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY**

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez

uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání

důvodů. V tomto případě nemají uchazeči nárok na jakékoliv náhrady.

3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě

nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvách a upřesnit jejich konečné znění.

6. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv

shora uvedených.

7. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít

Smlouvy, je: **Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov**

8. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je Ing. Jiří Kroulík,

telefon 724324634, <mailto:j.kroulik@spucr.cz>.

**Přílohy :**

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Ekonomická a finanční způsobilost

Příloha č.4 – Seznamy a prohlášení

Příloha č. 5a) – Návrh smlouvy o dílo KoPÚ Doubravice

Příloha č. 5b) – Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Doubravice (Položkový výkaz činností)

Příloha č. 5c) – Návrh smlouvy o dílo KoPÚ Zálesí

Příloha č. 5d) – Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Zálesí (Položkový výkaz činností)

Příloha č. 6 a)– Mapový zákres předpokládaného obvodu KoPÚ Doubravice

Příloha č. 6 b)– Mapový zákres předpokládaného obvodu KoPÚ Zálesí

V Trutnově, dne 22.7.2016

Ing. Josef Kutina  
Vedoucí Pobočky Trutnov

1. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)