SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov,

Ing. Jitka Pecenová, referent Pobočky Trutnov

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

adresa:	Kunětická 2679, Pardubice 530 09

zastoupený: 	Václavem Růžičkou, jednatelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:	r3jhi9a

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miloslav Eliáš, ředitel divize HSV

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	45538093

DIČ:	CZ45538093

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016, č.j. objednatele 753-2016-514101, č.j. zhotovitele S/0027/51/2016

Název díla: Projekt vodohospodářských opatření Horní Lánov – I. etapa

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V. Doba plnění, bod 1. a bod 6. následujícím způsobem:

Původní termíny:

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.6.2017.

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 	28.6.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 	11.7.2016

- Termín dokončení stavebních prací: 	30.6.2017

- Termín předání a převzetí díla: 	30.6.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.7.2017.

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 	2.8.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 	11.8.2016

- Termín dokončení stavebních prací: 	30.7.2017

- Termín předání a převzetí díla: 	30.7.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Nedílnou součást tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

| V Hradci Králové dne 7. 7. 2016 | V Pardubicích dne 7. 7. 2016 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Petr Lázňovský ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj | Zhotovitel Václav Růžička jednatel firmy LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. |