# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená:	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

tel. +420 601558015

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Ing. Renata Smutná, zaměstnanec Pobočky Kutná Hora

Tel.		+420 725 949 701

E-mail:		khora.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:			ČNB, číslo účtu 3723001/0710

IČ/DIČ: 		01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:						GRID a spol, a. s.

Adresa:					Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Štefka

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Štefka

Bankovní spojení:				CITIBANK Europe plc číslo účtu: 5005770007/2600

IČ:	61251437

DIČ	CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

8925

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chmeliště  č. obj. 1/2015 – 537100,– termín ukončení etap 2.1., 2.2. a 2.3.  Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že součástí uzavřené etapy plánu společných zařízení je dle smlouvy o dílo schválení předloženého PSZ zastupitelstvy dotčených obcí. Předložení PSZ časově vychází na červenec, ale zastupitelstvo Města Uhlířské Janovice se však v červenci a srpnu neschází.

Příloha ke SoD – KoPÚ Chmeliště se mění ve sloupci termín dokončení takto:

etapa 2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	termín dokončení 	30. 9. 2016

etapa 2.2. 	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních     porostů 	termín dokončení	30. 9. 2016

etapa 2.3. 	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ atd. 	termín dokončení	30. 9. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Praze dne:

…………………………

Ing.. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:

V Praze dne:

…………………………

Ing. Zdeněk Štefka

GRID a spol. a. s..