SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Michal Gebhart

vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová

referentka Pobočky Teplice

Bankovní spojení:	ČNB Praha

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

Odůvodnění dodatku:

Od 01.01.2014 došlo ke změně legislativy týkající se katastru nemovitostí – nový katastrální zákon a související vyhlášky, což způsobilo částečnou nefunkčnost dosavadního softwaru a jeho nahrazení si vyžádalo u zhotovitele určitý časový úsek, jenž nebyl jím ovlivnitelný.

Vnější obvod prochází z části po nově navržené katastrální hranici, přičemž změnu katastrální hranice musí ještě projednat stavební výbor a zastupitelstvo obce Bystřany, jejíž zasedání proběhne v březnu. Proto zhotovitel nedokáže v termínu zpracovat dokumentaci ke změně obecní hranice a uzavřít tak obvod pozemkové úpravy.

Čl. I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

- V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 1.4. termín plnění na 30.04.2014 a u bodu 1.5. se mění termín plnění na 30.04.2014.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, zůstávají v platnosti.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l.l.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne:	21. 2. 2014	V Ledči nad Sázavou dne: 21. 2. 2014

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Mgr. Michal Gebhart	Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Teplice	 jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj