SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 7

č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková

vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová

referentka Pobočky Teplice

Bankovní spojení:	ČNB Praha

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 25. 7. 2016 a vyjádření zhotovitele ze dne 26. 7. 2016 došlo k posunu termínu etapy č. 2.4. Posun termínu etapy č. 2.4 je potřebný z následujícího důvodu kdy je nutno dořešit majetkoprávní vypořádání, a to zejména železniční vlečky do areálu firmy Czech Aerosol, a.s. Vlečka vede z větší části po pozemcích ve vlastnictví firmy Czech Aerosol, a.s., a z části zasahuje i do pozemků ve vlastnictví SŽDC, státní organizace a několika důležitých vlastníků.

- V příloze č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty se mění u etapy č. 2.4. termín ukončení z 31. 7. 2016 na 10. 11. 2016.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty.

- Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 8. 2. 2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 2. 2012, zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 27. 7. 2016	V Ledči nad Sázavou dne: 27. 7. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Soňa Balcárková	Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Teplice	  jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj