DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10/2015 KoPÚ Benešov nad Černou uzavřené dne 29. 12. 2015 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je: „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou ",

uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	členové sdružení:

Ing. Helena Krausová  (reprezentant sdružení)

326 00 Plzeň (IČ: 72274433)

GROMA PLAN s.r.o.

Plachého 40, 301 00 Plzeň (	IČ: 25233025)

sdružení je zastoupené:	Ing. Helenou Krausovou

sídlo:	326 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Panušková

Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	-

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

IČ:	72274433

DIČ:	CZ xxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová, Ing. Aleš Kubát

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé

| Obchodní firma nebo název: | GEODETALES Chrudim s.r.o. |
| --- | --- |
| sídlo/místo podnikání: | K Májovu 1262, 537 01, Chrudim |
| IČ/DIČ: | 27545857/CZ27545857 |
| Část plnění: | Vedení klíčového týmu, technická spolupráce s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu díla |
| Procentní podíl a poměrná finanční částka: | Max. 9% z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod. |

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

V rámci přípravných prací u KoPÚ Benešov nad Černou podal zpracovatel žádost na ZKI o posouzení návrhu rekognoskace a doplnění PPBP v katastrálním území Benešov nad Černou. ZKI vydal stanovisko (ZKI CB-J-36/162/2016) – povolení rekognoskace bodů ZPBP, ZhB zmiňovaných v návrhu PPBP a její závěry uvést ve výsledném elaborátu PPBP a rekognoskaci rozšířit o bod č. 9 4125 0072, 9 4005 0112. Na základě tohoto stanoviska zhotovitel (Ing. Helena Krausová, Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň) zpracoval Revizi stávajícího bodového pole (3.1.1 SOD). Oproti smlouvě o dílo č. 1414-2015-505202 došlo k navýšení počtu měrných jednotek (MJ) v bodě 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole z 60 MJ na 94 MJ, tedy o 34 MJ více (1 MJ = 500,- Kč x 34 MJ = 17 000,- Kč bez DPH).

Vícepráce celkem:              17 000,- Kč bez DPH                  (20 570,- Kč včetně DPH)

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce: Revize stávajícího bodového pole se navyšuje o 34 MJ.

Na základě shora uvedeného se tímto dodatkem uvedená smlouva mění takto:

Čl. VI.

- Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha dodatku č. 1.

Rekapitulace ceny:

| CELKOVÁ HODNOTA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k. ú. BENEŠOV NAD ČERNOU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí v Kč | DPH činí v Kč (21%) | Celková cena za provedení díla vč. DPH činí v Kč |
| 2 391 400,- | 502 194,- | 2 893 594,- |

| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 1 166 900,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 902 000,- Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 187 500,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 135 000,-Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Současně se takto upravuje bod 3.1. - Přípravné práce a tabulka Rekapitulace hlavních fakturačních celků v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 60 |  | 500,- | 30 000,- | 29/05/2016 |  |
|  | Revize stávajícího bodového pole (dodatečné služby) | bod | 34 |  | 500,- | 17 000,- |  |  |
|  | Revize stávajícího bodového pole | bod | 34 |  | 500,- | 30 000,- |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 |  | 1 000,- | 15 000,- |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 750 |  | 450,- | 337 500,- | 29/10/2016 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 750 |  | 150,- | 112 500,- | 29/05/2017 |  |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  | 1 000,- | 0,- |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 380 |  | 900,- | 342 000,- | 29/03/2017 |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 56 |  | 900,- | 50 400,- | 29/04/2017 |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 750 |  | 350,- | 262 500,- | 29/03/2018 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 166 900,- | 29/03/2018 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  | 1 166 900,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  | 902 000,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  | 187 500,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  | 135 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč |  | 2 391 400,- |
| DPH 21% v Kč |  | 502 194,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  | 2 893 594,- |

Vzhledem ke skutečnosti, že dílčí část 3.1.1. již byla vyfakturována, bude navýšení částky, vyplývající z tohoto dodatku u této dílčí části, vyfakturováno samostatnou fakturou.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V …………………….., dne ……………			V …………………….., dne …………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Josef Jakeš 	Ing. Helena Krausová

vedoucí pobočky Český Krumlov