Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29.4.2016 pod č.j.objednatele 424-2016-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

zastoupený:	Ing.Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                     Lubomír Dvořák

zastoupený:                                                Lubomírem Dvořákem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:                                                        em5sv84

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Veselý – ředitel stavební divize		               tel./fax

bankovní spojení:

IČO:	           10466452

DIČ:

Společnost není  zapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo,  uzavřené dne 29.4.2016 na provedení díla „Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová“

Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena víceprací bez DPH: 		667 926,- Kč

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu víceprací a méněprací následovně:

Původní znění znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:						5 849 405,97 Kč

DPH 21% činí						1 228 375,25 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 077 781,22 Kč

Nové znění znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:						6 517 331,97 Kč

DPH 21% činí						1 368 639,71 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 885 971,68 Kč

Odůvodnění: Oproti PD bylo třeba provést sanaci pláně v km 0,280 – 1,191 z důvodu nevyhovující hodnoty modulu přetvárnosti.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek  se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek

Přílohou č.1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet víceprací zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).

| V………………….. dne……… | V………………….. dne……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | ………………………………….. |
| Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | Lubomír Dvořák zhotovitel |