Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 498-2016-508202

(dále jen „SOD“) uzavřené 29.4.2016

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa:	ul. 28. října 979/19, PSČ 405 02  Děčín I

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

NDCon s.r.o.

Sídlo:                                                     	           Zlatnická 10/1582, 110 00  Praha 1

Zastoupený:                                                        Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Robert Michek

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:                                               xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                                                           xxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:                                                               64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SOD:

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci a autorský dozor stavby: HPC1 v k.ú. Růžová

Termín plnění: 30.8.2016

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 SOD je změna termínu plnění dle bodu 3.1.1. Čl. III SOD z důvodu zjištěného stavu existence sítí v tělese komunikace, která je předmětem SOD, jež v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Růžová nebyla zjištěna. Tato nová skutečnost vyžaduje vypracování projektové dokumentace s předpokladem přeložení kabelové trasy a nutného územního řízení. (viz Záznam č.j. SPU 446974/2016)

Čl.II

Změny v SOD

Bod 3.1.1  Čl. III SOD se mění takto:

Termín předání Plnění sje stanoven na 31.1.2017.

Ostatní ujednání vyplývající z SOD zůstávají v platnosti.

Čl. III.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne 30. 8. 2016		   	V Praze dne 30. 8. 2016

Za objednatele:				Za zhotovitele:

| ……………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Objednatel Ing. Jitka Blehová Vedoucí Pobočky Děčín | Zhotovitel Ing. Robert Michek Jednatel společnosti NDCon s.r.o. |

# Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

- Plnění

  - Podmínky provádění Plnění

    - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

    - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

    - Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

    - Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

    - Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení.  Součástí projektové dokumentace bude i plán kontrolních prohlídek. V projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace, převzetí dřevní hmoty majitelem pozemku bude dojednáno se zástupci obce. Pro kácení bude zpracován samostatný výkres a v případě potřeby bude vyhotoven dendrologický průzkum. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové bude vyřešeno v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby -  řešení napojení na jinou komunikaci.

    - Specifikace stavby: Jedná se o hlavní polní cestu, která vede ze silnice III/25858 (0,000 km) do rekreační osady Nový Svět, dále bývalým úvozem nejprve polní a poté lesní tratí na silnici III/25857 (2,280km).  V prvním jmenovaném úseku je cesta asfaltová s makadamem ve sjízdném stavu s  partiemi výmolů a výrazného opotřebení. Polní a lesní trať cesty je pouze ujetý zemní povrch, částečně drnový. Cesta je navržená k rekonstrukci v 0,000km -1,400km v úseku vedoucím chatovou osadou a to v parametrech 5,5/30 v souladu s územním plánem obce  a ve zbývajícím úseku je navržená k novostavbě  v parametrech 4/30. Povrch vozovky v první části bude zpevněný z asfaltového betonu, ve druhé části nestmelený např. z mechanicky zpevněného kameniva . Přístupy na pozemky jednotlivých vlastníků budou řešeny sjezdy, nutné dořešit výškové úrovně. V trase cesty je navrženo 6 výhyben a dva propustky. Celkový podélný profil komunikace je mírný, sklony nepřesahují 4,5%. Cesta se ve své trase kříží s elektrickým vedením, telekomunikační sítí, vodovodem a v polní trati hraničí s melioracemi. S výsadbou zeleně se uvažuje pouze v polní trati. Inženýrsko- geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Podrobné výškopisné zaměření není k dispozici.

    - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

    - Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

    - Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 2 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

  - Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

- Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

    - Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

- Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Růžová, zpracovaný firmou GEPARD, s.r.o., Komplexní pozemková úprava byla zapsaná do katastru nemovitostí dne 17.07.2014.

    - Plán společných zařízení:

- Plán společných zařízení v k. ú. Růžová