DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

„Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený:		Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav

Adresa:                                                 nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:                                                    xxxxxxx

ID DS:                                                    z49per3

Bankovní spojení:                                  xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                                              xxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ:                                               01312774 / (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                  COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:                                            panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti

Jih, na základě plné moci (založena v nabídce na VZ)

tel./fax:                                                  xxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                   xxxxxxxxxxxx

ID DS:                                                  4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní

Morava , mobil: xxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:                                     xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:                                                 xxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ                                                  26177005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,       vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně  Čl. V  Doba plnění , odstavec 6. následovně:

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště:              	 3.10. 2016

- Termín zahájení stavebních prací:                            10.10.2016

- Termín dokončení stavebních prací:                          31.5.2017

- Termín předání a převzetí díla:        nejpozději do    10.7.2017

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

II.

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel ( 2x KPÚ, 2x Pobočka Břeclav) a 2 zhotovitel.

| V Brně dne: 25.8.2016 |  |
| --- | --- |
| Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Michal Altrichter ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. |