D O D A T E K   č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 329-2015-505101 (9/2015), ze dne 20.5.2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina,

vedoucí Pobočky České Budějovice

Ing. Kateřina Maryšková,

referentka Pobočky České Budějovice

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.

sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Polanová

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

ID DS:	ccgn9ex

Bankovní spojení:	GE Money Bank

Číslo účtu:	xxxxxxxx

IČ:	28148916

DIČ:	CZ28148916

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jaroslav Vrážek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení:	AGROPOZ, v.o.s.

sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

IČ:	62497090

DIČ:	CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.

sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

IČ:	02255073

DIČ:	CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení:	GEOPOZEM, v.o.s.

sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Petrem Drsem, jednatelem

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

IČ:	25199161

DIČ:	CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

- Na základě zápisů z kontrolních dnů konaných 22.4.2016 a 27.7.2016 zhotovitel upřesnil výměru a počet MJ obvodu KoPÚ (po zahrnutí části k. ú. Sedlec u Temelína). Celková výměra obvodu KoPÚ je 1059 ha a počet MJ na obvodu KoPÚ je 315.

- U fakturačního celku „3.1.1 Revize stávajícího bodového pole“ se zvyšuje počet bodů na 57. Zhotovitel fakturoval 35 bodů, ačkoliv skutečně bylo zrevidováno 55 bodů a dle požadavku ZKI je nutné na nově zahrnutém území zrevidovat ještě 2 další body.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.1 „Revize stávajícího bodového pole“ o 22 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.2 „Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.3 „Rozbor současného stavu“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.6 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2 „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“ o 9 MJ

Celková cena díla se navyšuje o 28 887,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.4 „Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 15 MJ

Celková cena díla se snižuje o 22.905,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 585 485 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 021 217 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 169 440 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 10 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 786 142 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 585 090 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 371 232 Kč |

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 329-2015-505101 (9/2015). Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne ………………..

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	statutární orgán zhotovitele

AGROPOZ CB s.r.o.

V technických záležitostech:

…………………………………………….

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 2 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností