D O D AT E K   č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 913-2016-505206

č. dodavatele 2016-031

I.

Smluvní strany:

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 	Pobočka Strakonice

Sídlo: 	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený:	Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 						Strakonice

tel.	+420 725 918 969

e-mail:	r. valny@spucr.cz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Hromádková

tel.:                                                        	 +420 725385780

e-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ/DIČ:	 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:    	Lesostavby Třeboň a.s

Sídlo:  	Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:                                               	představenstvo dle platného OR

tel.		+420 384701453/+420 384721444

e.mail					          info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Pavel Řimnáč ml.,  výrobní ředitel

tel.		+420 602160529/+420 384721444

e.mail					          rimnacp@lstb.cz

ve věcech smluvních: 	Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky

Bankovní spojení: 	Fio banka a.s.

Číslo účtu: 	2001011923/2010

IČ: 	47239328

DIČ: 	CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS České Budějovice oddíl B, vložka 553

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 913-2016-505206

č. dodavatele 2016-031,

k realizaci stavby s názvem  „Polní cesty Třešovice“

(dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

II.

Odůvodnění dodatku:

V době zahájení zadávání veřejné zakázky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci  termíny předpokládané pro realizaci stavby od 1.9.2016 do 30.9.2017.  V souladu s tím uchazeč v návrhu smlouvy uvedl termíny  pro realizaci a zpracoval harmonogram prací. Smlouva byla podepsaná 15.8.2016, ale stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti o poskytnutí dotace, proto se strany dohodly na změně termínu k zahájení prací, a to  na 1.11.2016, termín dokončení stavby se nemění.

Při kontrole smlouvy bylo zjištěno, že došlo při jejím písemném vyhotovení k tiskařské chybě – na str. 1 smlouvy, není uvedeno sídlo dodavatele. Proto bude tato chyba opravena tímto dodatkem. Současně bylo zjištěno, že v přílohách smlouvy chybí jeden list, v zadávací dokumentaci uveden s názvem krycí list nabídkové ceny. Tento list bude přílohou tohoto dodatku č. 1. Jeho zařazení nemá vliv na cenu díla. Ta je ve smlouvě uvedena v souladu s tímto listem.

III.

Předmět dodatku:

1)	Změna termínů realizace stavby.

Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodu 6 smlouvy takto:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 26.8.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: 1.9.2016

- Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2017

- Termín předání a převzetí díla: 30.9. 2017

nahrazuje se novým zněním:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 26.10.2016

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 1.11.2016

- Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2017

- Termín předání a převzetí díla: 30.9. 2017

- (Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, jehož aktualizovaná podoba tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást tohoto dodatku. V návaznosti na tento aktualizovaný podrobný časový harmonogram postupu prací smluvní strany sjednávají změnu čl. V, v bodu 7 smlouvy, spočívající ve sjednání uzlových bodú – termínů jednotlivých fází stavby, které se zhotovitel zavazuje dodržet:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či objektu:

Termín zahájení bouracích prací na SO101 - 1.5.2017

Termín zahájení výstavby vrstev komunikace na SO101 – 1.6.2017

2)  Doplnění sídla firmy  do záhlaví smlouvy:

Zhotovitel:    	Lesostavby Třeboň a.s

Sídlo:  	Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:                                               	představenstvo dle platného OR

tel.		+420 384701453/+420 384721444

e.mail					          info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Pavel Řimnáč ml. ,  výrobní ředitel

tel.		+420 602160529/+420 384721444

e.mail					          rimnacp@lstb.cz

ve věcech smluvních: 	Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky

Bankovní spojení: 	Fio banka a.s.

Číslo účtu: 	2001011923/2010

IČ: 	47239328

DIČ: 	CZ47239328

3) do rozpočtu se doplňuje krycí list nabídkové ceny jako příloha č.2 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstává smlouva beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a  účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.

- Tento dodatek obsahuje 4 strany s dvěma přílohami a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

- Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:

      - Závazný harmonogram postupu prací

      - Krycí list nabídkové ceny

Ve Strakonicích  dne 27.9. 2016 			V Třeboni 27.9.2016

Za objednatele:			        		       Za zhotovitele:

| ------------------------------------------- Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | -------------------------------------------- Za Lesostavby Třeboň a.s. Ing. Vladimír Helma ředitel obchodního úseku Bc. Karel Kolman ředitel úseku správy a personalistiky |
| --- | --- |