Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 34/2016-504202 ze dne 20.7.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice

jednající:                                           Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

tel.:                                                    xxx

e-mail:                                               xxx

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

tel.:                                                          	xxx

e-mail:                                                     	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

tel.:                                                         	xxx

e-mail:                                                    	xxx

bankovní spojení:                                   	xxx

číslo účtu:                                               	xxx

IČO:                                                        	01312774

DIČ:		                                        	neplátce DPH

ID DS:                                                    	xxx

a

Zhotovitel:                                             	Silnice Klatovy a.s.

adresa:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:                                              	Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou

představenstva a.s.

tel.:                                                         	xxx

e-mail:                                                    	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek

tel.:                                                        	xxx

e-mail:		xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

IČO:	453 57 307

DIČ:	CZ45357307

ID DS:                                                           	xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221 (dále jen „zhotovitel“).

Čl. I

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 k SoD č.34/2016-504202 je změna čl. V „Cena za dílo“ vyvolaná uplatněním méněprací dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek – méněpráce“ č.j. SPU 495548/2016 ze dne 26.9.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem rozhodnutí nerealizovat archeologický dohled zhotovitelem stavby,  je samostatně uzavřená smlouva objednatelem o  provedení ZAV při realizaci stavby Polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub č. 20/2016-50402 ze dne 14.4.2016.

2. Dodatkem č.1 se nahrazuje původní ustanovení čl. V, „Cena za dílo“, odst. 5.2 a mění se takto:

Cena za provedení díla bez DPH činí 		1.240.313,-Kč

Méněpráce bez DPH činí	                            	      -3.500,-Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	1.236.813,-Kč

DPH celkem činí					   259.731,-Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1.496.544,-Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy

- Upravený nabídkový rozpočet

V Domažlicích dne 27.09.2016			V Klatovech dne 27.09.2016

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………			………………………………

Ing. Jan Kaiser					Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice				předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad				Silnice Klatovy a.s.