STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

| Naše značka: SPU 495548/2016 Spisová zn.: 2RP4265/2016-504202 Vyřizuje: Ing. Dorota Šandová Tel: 724269137 E-mail: d.sandova@spucr.cz ID DS: z49per3 |  |
| --- | --- |

DATUM: 26. 9. 2016

Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněpráce)

Smlouva o dílo: č. 34/2016-504202

Předmět smlouvy:  Realizace polní  cesty VPC 3.3  v k.ú. Hájek u Všerub

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

Tel: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

1.2 Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 klatovy

Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ 45357307

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského  soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

Písemný záznam o uplatnění méněpráce

Objekt:

446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Předmětem tohoto záznamu je odpočet měrných jednotek u objektu 446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady u položky č.1/ 011002000 – Průzkumné práce – přítomnost archeologa na stavbě, z důvodu nerealizace této položky zhotovitelem stavby.  Počet měrných jednotek bude u této položky snížen o 1MJ, tudíž tato položka nebude vůbec fakturována. Snížení ceny u této položky činí 3.500,- Kč bez DPH.

Důvodem rozhodnutí nerealizovat výše uvedené služby zhotovitelem stavby je samostatně uzavřená smlouva objednatelem o  provedení ZAV při realizaci stavby Polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub č. 20/2016-50402 ze dne 14.4.2016.

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě, jehož přílohou bude upravený nabídkový rozpočet.

V Domažlicích dne 26.9.2016

Z a  o b j e d n a t e l e: 	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………..					…………………………

| Ing. Jan Kaiser vedoucí Pobočky Domažlice Státní pozemkový úřad | Miroslav Kubík výrobní náměstek |
| --- | --- |