DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014 -KoPÚ Chodeč u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3

Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXX

Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník

E-mail:			XXXXXXXXXX

ID DS:			XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXX

IČ/DIČ:			01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:			AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo:			U Elektry 650, 198 00  Praha 9

Zastoupený:			jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX

Tel./Fax:			XXXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXX

ID DS:			XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX

Číslo účtu: 			XXXXXXXXXX

IČ:			25094459

DIČ:			CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatku č. 1.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 výše uvedené smlouvy došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí. Uzavřením obvodu upravovaného území zároveň byla upřesněna výměra obvodu, která se snížila z předpokládaných 297 ha na skutečných 295 ha, z toho řešených dle §2 – 265,9478 ha.

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ [Kč] | cena bez DPH dle SoD [Kč] | Skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100bm | 32 | 900 | 28 800 | 28 | 25 200 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 121 | 60 | 7 260 | 86 | 5 160 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů | 100 bm | 41 | 800 | 32 800 | 41 | 32 800 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 159 | 60 | 9 540 | 156 | 9 360 |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 2000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků | 100 bm | 107 | 800 | 85 600 | 88 | 70 400 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 290 | 60 | 17 400 | 231 | 13 860 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 297 | 150 | 44 550 | 295 | 44 250 |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 297 | 250 | 74 250 | 295 | 73 750 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 297 | 670 | 198 990 | 266 | 178 220 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 297 | 150 | 44 550 | 295 | 44 250 |
| Celkem | 545 740 |  | 497 250 |

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1.  takto:

| REKAPITULACE |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 395 200,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 291 070,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 193 670,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 879 940,- Kč |
| DPH 21% | 184 787,40 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 064 727,40 Kč |

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 48.490,- Kč bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014  ve znění dodatku č. 1 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne

Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele:

…………………………………………			…………………………………….

Ing. Jiří Veselý           					Milan Nový

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.