# Spis č. 2VZ44564/2011-130722

# Č.j. SPU 438252/2013

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1283-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Polžice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Z h o t o v i t e l: GRID a spol., a.s.

Adresa: Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u fakturačního celku 1.7 na které se objednatel a zhotovitel dohodli.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1283/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KPÚ v k.ú. Polžice u Horšovského Týna se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 20% celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 548 | 50 | 27 400 | 32 880 | 30.11.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 548 | 30 | 16 440 | 19 728 | 30.11.2012 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 548 | 50 | 27 400 | 32 880 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 548 | 600 | 328 800 | 394 560 | 30.11.2012 |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 129 | 900 | 116 100 | 140 481 | 30.6.2013 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 10 | 1 400 | 14 000 | 16 940 | 30.6.2013 |
| 1.6. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 528 | 50 | 26 400 | 31 944 | 30.11.2013 |
| 1.7. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 528 | 350 | 184 800 | 223 608 | 31.1.2014 |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 538 | 170 | 91 460 | 110 667 | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 832 800 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 528 | 320 | 168 960 | 204 442 | 30.11.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 528 | 550 | 290 400 | 351 384 | 30.9.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 459 360 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 528 | 680 | 359 040 | 434 438 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 538 | 270 | 145 260 | 175 765 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 504 300 |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 832 800 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 459 360 Kč |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 504 300 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 796 460 Kč |  |  |
| DPH v Kč |  |  |  |  | 373 257 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 169 717 Kč |  |  |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 3 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne  18.10.2013

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Ivo Rada				             	           Ing. Zdeněk Štefka

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                               předseda představenstva

Státní pozemkový úřad  	                         	           GRID a spol., a.s.