Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2/2013 (dále jen „SOD“)

uzavřené dne 7. 5. 2013

mezi smluvními stranami:

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín, zast. Ing. Martinem Suchým, pověřeným vedením pobočky, nyní zast. Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

IČ/DIČ: 		01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx

a

2.   Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k SOD:

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu dodání dílčího fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Čl. II

Změna ve smlouvě o dílo

Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

| Ucelená část/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | ha | 613 | 380 | 232 940 | 30.8.2016 |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 SOD má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne    				    V Ledči nad Sázavou dne

Objednatel					    Zhotovitel

---------------------------------------------         	    -----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová				    Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín                                    jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad