Číslo smlouvy u objednatele: 294-2016-520204/2                                                                                                                      Číslo smlouvy u zhotovitele: 026/GDHJ/2016

DODATEK č. 2

KE

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

ze  dne 24. 3. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:                                                  Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

zastoupený:			Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:	+420 602 718 588

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:                                                  STRABAG a.s.

sídlo:						   Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	   zastoupený:                                                       Ing. Janem Hýzlem-prokuristou

Ing. Tomášem Hozou-prokuristou

tel./fax:                                                             545 423 711 / 545 229 457

e-mail:                                                               bronislava.palacka@strabag.com

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice	    tel./fax:                                                             602 133 938 / 515 334 901

e-mail:						   jan.palla@strabag.com

bankovní spojení:				   UniCredit Bank Czech Republic a.s.	   číslo účtu:					   5061885001/2700

IČO:						   608 38 744

DIČ:	        					   CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,  vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XVI, bodem 16.2. Smlouvy o dílo, ze dne 24. 3. 2016, která byla uzavřena na výstavbu polní cesty C1 včetně průlehu PR1 a příkopu P1 v katastrálním území Kostníky. Dne 20. 7. 2016 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 1.

Dodatkem  č. 2 dojde k úpravě článku V – Cena za dílo.

I.

Smluvní strany  se dohodly,  se souhlasem projektanta Ing. Jiřího Papouška, technického dozoru stavebníka Ing. Petra Bruclíka na méně pracích ve výši 129 235,36 Kč.

Nebude realizován:

Rigol dlážděný do lože z betonu tl. 100 mm z dlažebních kostek velkých		7 435,60

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	6 750,00

Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 3			24 832,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanou se zhutněním 			22 348,80

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 			19 322,40

Kladení  drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm			4 656,00

Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm						43 890,56

II.

Po odečtení méně prací:		 	                                                                          cena za provedené dílo bez DPH činí:		 10 262 646,97 Kč

DPH 21%:						   2 155 156,00 Kč                                     celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	 12 417 803,00 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2016 včetně dodatku č. 1  zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 26. 9. 2016				V Brně dne 26. 9. 2016

…………………………………………	              ………………………………………..

Ing. Vladimír Maryška, ředitel		     Pavel Vacek            Ing. Ondřej Volek

KPU pro Kraj Vysočina		             ředitel oblasti JIH    ekonom oblasti JIH