Spis č.: 2VZ10141/2011-130722

Č.j.: SPU 046756/2013-504202

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělu v katastrálním území Meclov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

a

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

Adresa:  Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215

Tel./fax.: xxx

E-mail: xxx

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně změnou základní sazby daně z přidané hodnoty z 20% na 21% a dále změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)“ č.j.  SPU 045580/2013 ze dne 28.2.2013 (dále jen písemný záznam), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 1) KPÚ ( dokončení přídělového řízení) v k.ú. Meclov se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DHP (20%) celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 434 | 400,- | 173 600,- | 208 320,- | 31.12.2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 434 | 50,- | 21 700,- | 26 040,- | 30.6.2012 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 434 | 50,- | 21 700,- | 26 040,- |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 434 | 600,- | 260 400,- | 312 480,- | 30.6.2012 |
|  |  |  |  |  |  | Cena s DHP (21%) celkem v Kč |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100bm | 139 | 1 300,- | 180 700,- | 218 647,- | 28.2.2013 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100bm | 36 | 1 300,- | 46 800,- | 56 628,- | 28.2.2013 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 1 | 1 000,- | 1000,- | 1210,- | 28.2.2013 |
| 1.7. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu | ha | 424 | 100,- | 42 400,- | 51 304,- | 31.10.2013 |
| 1.8. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 424 | 300,- | 127 200,- | 153 912,- | 31.10.2013 |
| 1.9. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 425 | 200,- | 85 000,- | 102 850,- | 31.12.2013 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH | 960 500,- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 424 | 600,- | 254 400,- | 307 824,- | 31.8.2014 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 424 | 500,- | 212 000,- | 256 520,- | 30.4.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH | 466 400,- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 424 | 200,- | 84 800,- | 102 608,- | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 425 | 500,- | 212 500,- | 257 125,- | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 297 300,- |
| Rekapitulace |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | 960 500,- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 466 400,- |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 297 300,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 724 200,- |
| DPH v Kč | 357 161,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 081 508,- |

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

V Domažlicích dne  28.2.2013

………………………………………..                                  …………………………………..

Ing. Ivo Rada					           Ing. Helena Krausová

pověřený ředitel                                                                 jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj