Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ASTON-služby v ekologii, s.r.o.

p. Josefem Mrázkem, jednatelem

IČ: 26072602

DIČ: CZ16072602

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182121

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět plnění a místo plnění

1.1	Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), realizuje příslušná veřejná zakázka názvem „Odstranění černé skládky z pozemku p.č. 5822 v k.ú. Varnsdorf“ na základě podané nabídky zhotovitele. Nabídka splňovala zadávací podmínky uveřejněné ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu včetně požadovaných příloh.

1.2	Předmětem plnění je „Odstranění černé skládky z pozemku p.č. 5822 v k.ú. Varnsdorf“.

1.3	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést likvidaci černé skládky nacházející se na pozemku parc. č. 5822 v k. ú. Varnsdorf dle požadavků objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy.

1.4	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a v souladu se stanovisky a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

1.5	Likvidací černé skládky se rozumí vyklizení předmětného pozemku od veškerých uložených odpadů a jejich uložení v zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen „skládka“) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Při provádění likvidace černé skládky provede zhotovitel vyklizení odpadu až na úroveň styku s povrchem předmětného pozemku; případně též další činnosti na předmětném pozemku, vyvstane-li jejich potřeba. Přesné složení odpadů uložených na černé skládce není známo, zhotovitel je však povinen provést likvidaci za splnění všech povinností stanovených zákonem o odpadech pro nakládání s odpady včetně odpadů nebezpečných, budou-li zjištěny.

1.6	Součástí díla je dále zejména:

1.6.1	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

1.6.2	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1.6.3	Provedení kategorizace odpadů uložených na černé skládce podle Katalogu odpadů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy.

1.6.4	Zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům za účelem provedení díla, uvedení dotčených pozemků do řádného stavu a úhrada náhrad a poplatků za uložení odpadů na skládku.

1.7	Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele.

2. Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena ve výši  		289.130,00 Kč bez DPH

x 21 % DPH					  60.717,30  Kč

Cena celkem					349.847,30 Kč vč. DPH

(slovy: třistačtyřicetdevěttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých třicethaléřů)

Cena zahrnuje kompletní cenu díla včetně všech nákladů a prací nezbytných k jeho provedení, včetně nákladů a poplatků za uložení odpadů na skládku a nákladů likvidace eventuálně zjištěného nebezpečného odpadu. Cena je určena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

3. Záruční podmínky

Záruka na stanovené dílo je 24 měsíců od předání díla.

4. Fakturace a platební podmínky

4.1	Zhotovitel nepožaduje zálohy na dílo.

4.2	Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

4.3 	Faktura bude zaslána na doručovací adresu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín ve třech stejnopisech. Příjemcem je Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28. října 979/19, PSČ 405 01. Odběratelem je Státní pozemkový úřad, Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

4.4	Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín.

4.5	Fakturovaná částka bude zaokrouhlena na celé Kč.

4.6	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

5. Doba plnění

5.1 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

5.1.1  	Termín předání a převzetí místa plnění: do 2 dnů od podpisu této smlouvy.

5.1.2	Termín zahájení prací: nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí místa plnění.

5.1.3	Termín dokončení prací: nejpozději do 15. 11. 2016.

5.1.4	Termín předání a převzetí díla: do 15. 11. 2016.

6. Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele

6.1     Zhotovitel provede dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba.

6.2 	Objednatel je oprávněn kdykoliv provádět kontrolu prací a prohlídku místa plnění, a to prostřednictvím libovolné osoby.

6.3	Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech podstatných zkouškách díla, zejména ve smyslu testování a kategorizace odpadů. V případě vyhodnocení odpadu jako nebezpečného bude neprodleně informovat objednatele o této skutečnosti.

6.4	Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v okolí místa plnění pořádek a čistotu; zhotovitel provede svým jménem a na své nebezpečí taková opatření, aby při výjezdu techniky z místa černé skládky nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a zároveň zabrání znečištění vozovky.

6.5	Zhotovitel realizuje veškerá plnění této smlouvy na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech věcech, které umístí nebo vytvoří na místě plnění.

6.6	Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně po celou dobu plnění smlouvy v maximální možné míře součinnost pro řádné splnění smlouvy.

7. Dokončení, předání a převzetí díla

7.1	Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Zhotovitel předá objednateli dílo – předmětný pozemek prostý všech odpadů a znečištění.

7.2	O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se zejména uvede soupis předaných dokladů, způsob předání díla, případně soupis vad se lhůtami k jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu se má dílo za předané. Objednatel nepodepíše předávací protokol (dílo nepřevezme) v případě, že likvidace odpadu (čl. 1, odst. 1.5 této smlouvy) nebude dokončena. Nejpozději při podpisu předávacího protokolu předá zhotovitel objednateli rovněž nezbytné doklady prokazující nakládání s vyklizeným odpadem v souladu s právní úpravou nakládání s odpady; bez těchto dokladů objednatel dílo nepřevezme.

8. Sankce a postihy

8.1 	Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

8.2	Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 5.1.2 této smlouvy.

8..3	Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 5.1.4 této smlouvy.

8.4	Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.

8.5	Pokud zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou čl. 10 odst. 10.3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.

8.6	Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1	Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel porušuje smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména nakládání s vyklizením odpadem v rozporu s právními předpisy upravujícími nakládání s odpady, jakož i prodlení se zahájením prací přesahující 1 týden či prodlení s dokončením a předáním díla přesahující 1 týden.

9.2	Objednatel dále může odstoupit od smlouvy pokud:

a)	zhotovitel je účastníkem insolvenčního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku

b)	zhotovitel vstoupí do likvidace.

10. Závěrečná ustanovení

10.1  	Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

10.2 	Práva a povinnosti smluvních stran je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se ZVZ.

10.3	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při sjednávání a plnění této smlouvy; tyto jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel dále bere na vědomí povinnosti objednatele jako zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

10.4 	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.5	 Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

10.6	Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plánek umístění skládky, příloha č. 2 – kopie nabídky zhotovitele a příloha č. 3 - Ekologický průzkum nepovolené skládky včetně postupu jejího odstranění a specifikace odpadů na pozemku p.č. 5822 v k.ú Varnsdorf.

10.7 	Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V ..................... dne ..............					V ..................... dne .............

za objednatele								za zhotovitele

.......................................................				............................................

Ing. Jitka Blehová                                    		                	Josef Mrázek

vedoucí Pobočky Děčín						    jednatel

Státní pozemkový úřad				              ASTON-služby v ekologii, s.r.o.