Rámcová smlouva

na údržbu nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji – okres Děčín

uzavřená

podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1.

Objednatel:			Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa:		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00

Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:			Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Adresa: 			28. října 979/19, 405 01 Děčín

Tel: 				XXXXXXXXXXX

E-mail:			XXXXXXXXXXX

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXX

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.

Zhotovitel: 			Technické služby

Adresa: 			Březová 402, 405 01 Děčín III

zastoupený: 			Jiří Hodač, ředitel společnosti, na základě plné moci

Tel.:			XXXXXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXXXX

ID DS:				yhfgi2u

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXX

IČO:				64052257

DIČ: 				CZ64052257

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 772

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

1.	Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy, (dále jen „smlouvy“), je nabídka zhotovitele ze dne 20.9.2016, podaná na základě výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace za účelem výběru nejvhodnějších dodavatelů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji – okres Děčín“ (dále jen „veřejná zakázka“) mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Čl. III

Předmět, místo plnění a účel smlouvy

1.	Tato Rámcová smlouva vymezuje podmínky týkající se jednotlivých dílčích plnění (dále jen „dílo“) a postup při uzavírání následných objednávek. Předmětem této smlouvy je rámcové ujednání mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem na straně druhé, které upravuje podmínky zhotovení díla -  údržby pozemků ve správě Státního pozemkového úřadu v okrese Děčín. Zhotovitel se zavazuje na základě jednotlivých dílčích objednávek provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se je zavazuje převzít a zaplatit za ně cenu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

2.	Dílem se v rámci plnění této smlouvy rozumí:

-	sečení pozemků (včetně případné likvidace posečených porostů a včetně likvidace bolševníku a křídlatky)

-	 kácení stromů (včetně případné likvidace nepotřebné dřevní hmoty)

-	 rizikové kácení stromů

-	odprodej dřevní hmoty

Podrobnější specifikace díla bude uvedena v jednotlivých dílčích objednávkách.

3.	Dílo bude provedeno v požadované kvalitě a v souladu s podmínkami uvedenými v jednotlivých nařízeních a rozhodnutích příslušných orgánu státní správy a v souladu se všemi platnými normami a závaznými vyhláškami. Všechny použité chemické přípravky určené k likvidaci bolševníku velkolepého a křídlatky musí být registrovány v platném „Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin“. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávky výstupů dokončeného díla objednateli, a dále provedení všech činností souvisejících s provedením díla.

4.	Místem plnění této smlouvy jsou pozemky v územní působnosti Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, okres Děčín, specifikované v jednotlivých objednávkách.

5.	Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy bude poskytován dle aktuálních potřeb a požadavků objednatele a cenový rámec služeb uvedený v čl. V. nemusí být vyčerpán v plném rozsahu.

6.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

7.	Stanovení kupní ceny dřevní hmoty bude následující: Dřevní hmotu změří a její objem stanoví zhotovitel za účasti pověřeného zaměstnance objednatele. Údaje o druhu dřeviny a vytěženém objemu předá pověřenému zaměstnanci objednatele formou písemného protokolu. Pokud objednatel nebude mít zjevné pochybnosti k objemu dřevní hmoty, budou změřené údaje podkladem pro stanovení ceny dřeva. Odprodej dřevní hmoty bude uskutečněn kupní smlouvou.

8.	Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji – okres Děčín“, mimo režim ZVZ.

Čl. IV

Dílčí objednávky a proces objednání díla

1.	Realizace plnění v rozsahu předmětu této smlouvy vymezeného v čl. III bude určeno jednotlivými písemnými objednávkami, které budou potvrzené jak objednatelem, tak i zhotovitelem.

2.	V rámci jednotlivých dílčích plnění bude zhotovitel provádět pro objednatele údržbu pozemků specifikovanou v písemných dílčích objednávkách (dále jen „objednávka) objednatele, ve kterých bude stanoveno plnění dle konkrétních požadavků objednatele, místo, požadovaný termín pro zhotovení díla a cena za zhotovení díla.

3.	V písemné žádosti o odhad nákladů na provedení díla (údržby pozemků) bude uveden soupis pozemků, jejich obecná specifikace, odhad množství a objemu požadovaných prací a požadovaný termín provedení zhotovení díla.

4.	Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení písemné žádosti o odhad nákladů na požadované plnění (údržby pozemku), zaslat objednateli předpokládanou cenovou kalkulaci na požadované plnění vypracovanou podle smluvního ceníku dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

5.	V případě obdržení předpokládané cenové kalkulace a souhlasu objednatele s cenovou kalkulací zhotovitele zašle tomuto zhotoviteli dílčí objednávku, ve které budou uvedeny následující údaje:

a)	označení smluvních stran;

b)	požadovaná/é dílo;

c)	celková cena za zhotovení díla;

d)	požadovaný termín zhotovení díla (údržby pozemků), je-li odlišný od termínu, který stanovuje tato smlouva;

e)	místo provedení díla (údržby pozemků)

6.	V případě, že objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele. Objednatel je poté povinen vystavit novou objednávku a zhotovitel je povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejího obdržení tuto písemně potvrdit.

7.	Zhotovitel objednávku objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího obdržení písemně potvrdí.

8.	V případě, že dílčí objednávka nebude ve lhůtě dle odstavce 7 tohoto článku této smlouvy nebo dle odstavce 6 tohoto článku této smlouvy zhotovitelem písemně potvrzena, je dílčí objednávka považována za potvrzenou.

9.	Pokud nebude objednatel s předpokládanou cenovou kalkulací souhlasit, je povinností objednatele a zhotovitele o této předpokládané cenové kalkulaci písemně jednat ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů.

10.	Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat v příslušném období trvání této smlouvy zhotovitele k provedení díla, pokud tato potřeba na straně objednatele nevznikne.

11.	Zhotovitel je povinen plnit dle podmínek uvedených v potvrzené objednávce. Doba pro zhotovení díla je sjednána jako fixní. Objednatel není povinen určit zhotoviteli náhradní lhůtu k plnění.

Čl. V

Doba trvání smlouvy

1.	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016.

2.	Cenový rámec díla je stanoven na hodnotu nejvýše do částky 50 000,- Kč bez DPH (slovy: padesáttisíckorunčeských). Platnost a účinnost této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, nebo vyčerpáním uvedené částky hodnoty služeb, pokud uvedená částka bude vyčerpána před uplynutím shora uvedené doby.

Čl. VI

Termíny plnění, předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (údržby pozemků) objednatelem požadovaného objednávkou nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po potvrzení objednávky.

2.	Pokud není v objednávce stanoveno jinak, zhotovitel provede dílo ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od potvrzení objednávky.

3.	Před předáním díla pořídí objednatel zápis, ve kterém se uvede soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

4.	 Zhotovené dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě, dílčí objednávce nebo požadavkům platných právních předpisů. Termín odstranění vad a nedodělků je stanoven touto smlouvou na lhůtu pěti (5) pracovních dnů od oznámení závady objednatelem. Zhotovitel odstraní vady a nedodělky na svůj náklad.

5.	V případě, že zhotovené dílo nebude trpět žádnými vadami, dojde následně mezi smluvními stranami k protokolárnímu převzetí a předání zhotoveného díla. Předávací protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude z něj vyplývat, zda bylo dílo zhotovitelem řádně provedeno a objednatelem řádně převzato.

6.	Objednatel je povinen převzít pouze řádně zhotovené dílo (bez vad a nedodělků).

Čl. VII

Cena a platební podmínky

1.	Cena díla (údržby pozemků) je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a bude stanovena dle ceníku, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

2.	Ceny díla (údržby pozemků), uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady poskytovatele nezbytné k řádnému zhotovení díla, tj. zejména náklady na dopravu, náklady na půjčovné za manipulační prostředky apod.

3.	Cena díla (údržba pozemků) bude zhotovitelem vždy vyfakturována, a to daňovým dokladem – fakturou vystaveným zhotovitelem, který zhotovitel odešle objednateli vždy po ukončení dílčího plnění provedeného na základě objednávky (originál faktury ve dvojím vyhotovení). Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění služeb. Nedílnou součástí každého daňového dokladu - faktury musí být kalkulace ceny služeb za údržbu pozemků dle ceníku služeb - Příloha č. 1 této smlouvy, která bude vždy předem odsouhlasena oprávněnou osobou objednatele, a dále předávací protokol.

4.	 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 235/2004 Sb. a zákona 513/1991 Sb. o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.	Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy.

6.	Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

7.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. VIII

Povinnosti objednatele

1.	Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli podmínky pro řádné a bezpečné provedení služeb a poskytnout mu potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících se zhotovením díla.

Čl. IX

Povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s vynaložením odborné péče, dle platných právních předpisů, technických norem a v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele. Za objednatele provádí průběžnou kontrolu postupu a kvality prováděných služeb osoba oprávněná k převzetí služeb objednatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu.

2.	Zhotovitel se zavazuje vždy po provedení (údržby pozemků) vyzvat objednatele k převzetí díla.

3.	V případě nemožnosti předání díla objednateli z důvodů na straně objednatele (nepřítomnost oprávněné osoby objednatele) se dílo považuje za zhotovené okamžikem jeho provedení (údržby pozemku) a následným telefonickým a e-mailovým oznámením s přiloženou fotodokumentací před provedením díla a po provedení díla oprávněné osobě objednatele. Zhotovitel v tomto případě musí vždy spolehlivě prokázat, že řádné předání výsledku služeb bylo znemožněno výhradně zaviněním na straně objednatele.

4.	Při provádění díla (údržby pozemků) je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

5.	V případě, že zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla (údržby pozemků) dle této smlouvy skryté překážky, které brání řádnému zhotovení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, a navrhnout jiné řešení provedení díla.

6.	Zhotovitel je povinen bez prodlení podat objednateli zprávu o vzniku případné škody, kterou zhotovitel způsobil v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

7.	Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nebude využívat zaměstnance Objednatele, ani s nimi uzavírat jakýkoliv právní vztah. Nedodržení tohoto ujednání se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

8.	Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pro práci a požární ochraně. Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že je s těmito předpisy seznámen.

Čl. X

Smluvní pokuty

1.	Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti dle této smlouvy povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut následovně. Při prodlení zhotovitele  se zhotovením díla  v termínu stanoveném písemnou objednávkou objednatele, popř. dle čl. VI., odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel  je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v písemné objednávce za každý den prodlení.

2.	Zaplacení smluvní pokuty nezprošťuje zhotovitele povinnosti splnit závazky stanovené touto smlouvou.

3.	Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené stranou oprávněnou do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

4.	Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

5.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

Čl. XI

Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy

1.	Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

2.	Tuto smlouvu lze ukončit jednostrannou písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s měsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počne běžet prvního dne měsíce následujícího poté, kdy byla druhé smluvní straně písemná výpověď doručena.

3.	Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů sjednaných v této smlouvě nebo za podmínek stanovených Občanským zákoníkem, nebo jinými právními předpisy. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit zejména v případech, kdy je tato smlouva porušena podstatným způsobem.

4.	Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje:

a)	prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu faktury obsahujícího správné údaje a veškeré touto smlouvou požadované náležitosti o pět (5) a více kalendářních dnů;

b)	prodlení zhotovitele s provedením či zahájením údržby pozemků dle dohodnutých lhůt o více jak pět (5) pracovních dnů;

c)	porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě pěti (5) pracovních dnů;

d)	porušení povinnosti mlčenlivosti;

e)	zhotovitel je účastníkem insolvenčního řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku;

f)	zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření smlouvy

5.	Odstoupení od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou je platné a účinné doručením písemného odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.

6.	Pokud odstoupí od této smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od této smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od této smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.

7.	Smluvní strany se zavazují, že ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy vypořádají závazky vyplývající z této smlouvy. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

8.	Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

9.	Objednatel je od smlouvy oprávněn jednostranně odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. Takto však může odstoupit pouze v případě, pokud zhotovené dílo od zhotovitele dosud nepřevzal, nebo v době kratší než 30 dní před sjednaným datem předání.

10.	Odstoupení od této smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

1.	Za objednatele jsou oprávněni jednat:

a)	k jednáním ve věci této smlouvy:

Ing. Jitka Blehová

b)	ve věcech technických a k převzetí služeb:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.	Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

a)	k jednáním ve věci této smlouvy:

Jiří Hodač, ředitel společnosti

b)	ve věcech technických a předání provedených prací:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené ve výzvě pro podání nabídky a nabídkách zhotovitele.

4.	Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich měně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Poskytovatel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5.	V průběhu provedení předmětu této smlouvy není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.

6.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujícímu uskutečnit dílo dle této smlouvy. V případě likvidace bolševníku a křídlatky musí zhotovitel doložit doklad prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění.

7.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

8.	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

9.	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.	Vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nebo jiného příslušného obecně závazného právního předpisu.

11.	Odpovědnost za škody se řídí obecně závaznými právními předpisy.

12.	Zhotovitel přebírá povinná ručení za rizika, plynoucí z plnění této smlouvy. Současně prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, která kryje všechna rizika spojená s činností zhotovitele dle této smlouvy. V případě škody vzniklé objednateli prokazatelným zaviněním zhotovitele nebo jeho zaměstnanců, za jejichž výkon práce nese zhotovitel odpovědnost ve smyslu pracovněprávních předpisů, je povinen zhotovitel škodu objednateli uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy zhotovitel nemohl vzniku škody zabránit.

13.	Zhotovitel je rovněž povinen objednatele odškodnit v případě veškerých nároků a nahradit výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoli zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám při provádění služeb či v souvislosti s ním vzniknou.

14.	Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

15.	Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou anebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou při vynaložení veškerého úsilí obou smluvních stran. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, bude o daném sporu rozhodnuto v soudním řízení před věcně a místně příslušným soudem ČR.

16.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

17.	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Ceník služeb

18.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z toho ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a v jednom (1) vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

19.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Děčíně dne ……………..			V ……………. dne ………………

Za objednatele:					Za zhotovitele

…..………………………………			………..………………………...

Ing. Jitka Blehová					Jiří Hodač

vedoucí Pobočky Děčín,                                           ředitel společnosti

KPÚ pro Ústecký kraj