SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková

vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČNB Praha

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Adresa:	Kodaňská 45, 101 00 Praha10

Zastoupený:	Ing. Jan Nedoma, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	26695103/CZ26695103

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha,

oddíl C, vložka 87873

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Malhostice

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Malhostice, obec Rtyně nad Bílinou

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 18. 8. 2016 došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek v části 3.1. Stabilizace plastovou značkou v k.ú. Malhostice.

- Na základě žádostí vlastníků o vytyčení nového stavu KoPÚ došlo ke zvýšení původně odhadnutých měrných jednotek (bodů) uvedených v příloze č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 z 280 MJ na 1397.

- Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

- Zároveň se mění Příloha č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 a to počtem měrných jednotek výše uvedeného dílčího fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 09. 2012, zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 13. 10. 2016		V Praze dne: 11. 10. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Soňa Balcárková	Ing. Jan Nedoma

vedoucí Pobočky Teplice	 jednatel Geodetická kancelář Nedoma &

Řezník, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj